# Projekts

# “Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

# Ogres novadā”

# (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/021)

# IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2011. - 2017. GADAM

# (4 daļās)

# III daļa

Rīcības plāns 2011. - 2013. gadam

Ogre, 2010

Saturs

Ievads	 3

1. Rīcības plāns ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai	 4

  - Rīcības plāns 1. ilgtermiņa prioritātes - efektīva un moderna pārvalde - sasniegšanai	4

  - Rīcības plāns 2. ilgtermiņa prioritātes - daudzveidīga un inovatīva ekonomika- sasniegšanai	11

  - Rīcības plāns 3. ilgtermiņa prioritātes - vidi saudzējoša infrastruktūra -      sasniegšanai	19

  - Rīcības plāns 4. ilgtermiņa prioritātes - konkurētspējīga izglītība un sports- sasniegšanai	36

  - Rīcības plāns 5. ilgtermiņa prioritātes - kvalitatīva un pieejama kultūrvide- sasniegšanai	59

  - Rīcības plāns 6. ilgtermiņa prioritātes - veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība- sasniegšanai	70

  - Rīcības plāns 7. ilgtermiņa prioritātes - atbildīga dabas apsaimniekošana- sasniegšanai	79

2. Rīcības plāna kopsavilkums	83

  - Ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai plānotie projektu finanšu līdzekļi 2011. - 2013. gadam	83

  - Ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai izvirzīto projektu, aktivitāšu skaits 2011. - 2013. gadam sadalījumā pa vidēja termiņa prioritātēm (VTP)	83

IEVADS

Lai sasniegtu Ogres novada attīstības programmas II daļā Attīstības stratēģija 2011. – 2017. gadam izvirzītās vidēja termiņa prioritātes, Ogres novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam ietvaros ir izstrādāta III daļa - Rīcības plāns 2011. - 2013. gadam.

Rīcības plānā atspoguļotas plānotās investīcijas Ogres novada pašvaldības attīstības veicināšanai - gan no pašvaldības budžeta, gan no Eiropas Savienības fondiem, gan no citiem finanšu avotiem. Rīcības plāns izstrādāts 3 gadu termiņam, paredzot konkrētu projektu izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem un finanšu resursiem 2011., 2012. un 2013. gadā. Ja kādu no attīstības programmas II daļā - Attīstības stratēģija 2011. - 2017.gadam - noteiktajiem uzdevumiem nav paredzēts realizēt 3 gadu laikā, Rīcības plānā dota norāde - „projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas”.

Rīcības plāns sastādīts secīgi pa visām 7 attīstības programmā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm, un tas ietver:

- informāciju par projekta jeb aktivitātes pamatojumu - saistība ar attīstības programmas noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem;

- informāciju par projekta jeb aktivitātes plānotajiem darbības rezultātiem;

- informāciju par plānoto projekta jeb aktivitātes uzsākšanas gadu un tā realizācijas ilgumu;

- informāciju par projekta jeb aktivitātes finanšu instrumentu un projekta indikatīvo summu, norādot, vai finansējuma avots ir pašvaldības budžets, Eiropas Savienības finansējums vai kāds cits finanšu instruments;

- informāciju par atbildīgo projekta jeb aktivitātes īstenošanā.

Projektu un aktivitāšu, kam paredzēta ES un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaiste, realizācija iespējama tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība iegūs plānoto finansējumu.

Rīcības plānā iekļauto informāciju par realizējamiem projektiem un aktivitātēm var pārskatīt, veicot ikgadējo rīcības plāna aktualizāciju. Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejās attīstības programmas daļas, paredzēts veikt katru gadu, pārskatot līdzšinējo projektu statusu, iekļaujot jaunus projektus un projektu idejas, kas atbilst attīstības programmā izvirzītajām vidēja termiņa prioritātēm.

| 1. RĪCĪBAS PLĀNS ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. RĪCĪBAS PLĀNS 1. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - EFEKTĪVA UN MODERNA PĀRVALDE – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezutāti | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |
|  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums | Cits finansējuma avots | Atbildīgais |
| 1. VTP Optimāla pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. RV Pārvaldes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Pilnveidot pašvaldības pārvaldes struktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Funkciju audits pašvaldības administrācijā un iestādēs | Apzināta administratīvo resursu izmantošanas efektivitāte; priekšlikumi pašvaldības darba uzlabošanai | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 1.1.1.2. | Procesu audits pašvaldības administrācijā un iestādēs | Sakārtots un pārskatāms pašvaldības darbs | 2012. | 1 gads | 4 500 | 25 500 |  | Izpilddirektors |
| 1.1.1.3. | Pārvaldes struktūras modeļa izstrāde un ieviešana | Izveidota samērīga novada pārvaldes struktūra; skaidri definētas pašvaldības pakalpojumu saņemšanas iespējas | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 1.1.1.4. | Regulāra lietvedības un arhīvu sistēmu un dokumentu aprites kontrole pagastu pārvaldēs | Lietvedības un arhīvu sistēmu un dokumentu kontrole pagastu pārvaldēs 1 reizi gadā | 2013. | pastāvīgi | 0 |  |  | Lietvedības nodaļa |
| 1.1.2. uzdevums. Uzlabot finanšu vadības sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Mācības finanšu plānošanā un vadībā iesaistītajiem cilvēkiem | Amatpersonu (t.sk. domes deputātu, iestāžu un struktūrvienību vadītāju) izpratne par finanšu plānošanas pamatprincipiem | 2011. | 2 | 900 | 5 100 |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa |
| 1.1.2.2. | Vienotas budžeta plānošanas sistēmas ieviešana pašvaldībā | Vienoti kritēriji budžeta plānošanā visās pašvaldības iestādēs; sabalansēts pašvaldības budžets | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa |
| 1.1.3. uzdevums. Izveidot vienotu personāla vadības sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Vienotu pamatprincipu izstrāde personāla vadībā pašvaldībā | Vienota personāla vadības sistēma pašvaldības administrācijā un iestādēs; personāla vadības programmas ieviešana | 2011. | 2 gadi | 4 000 |  |  | Personāla vadītājs |
| 1.1.3.2. | Pašvaldībā nodarbināto atalgojuma sistēmas sakārtošana | Izstrādāta vienota darba samaksas sistēma pašvaldībā nodarbinātajiem | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Personāla vadītājs |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sistemātiski paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Plāna izstrāde pārvaldes darbinieku apmācībām | Veikta mācību vajadzību analīze pārvaldes darbiniekiem; izstrādāts apmācību plāns pārvaldes darbiniekiem | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Personāla vadītājs |
| 1.2.1.2. | Kursi pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai savā specialitātē | Pašvaldības darbinieku zināšanas par jaunākajām prasībām un tendencēm atbilstošajā specialitātē | 2011. | pastāvīgi | 750 | 4 250 |  | Personāla vadītājs |
| 1.2.1.3. | Pašvaldības darbinieku prasmju uzlabošana informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā | Efektīva IKT iespēju izmantošana pašvaldības darbā; operatīva informācijas apmaiņa pašvaldībā | 2011. | pastāvīgi | 3 500 | 20 000 |  | Personāla vadītājs |
| 1.3. RV Sadarbība ar citām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Aktīvi piedalīties vienotas reģiona un valsts pašvaldību attīstības politikas izstrādē un īstenošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Dalība Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona un citu pašvaldības darbību regulējošu institūciju aktivitātēs | Ogres novada interešu pārstāvība plānošanas dokumentu, normatīvo aktu izstrādes procesā un citās aktivitātēs | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Domes priekšsēdētājs |
| 1.3.2. uzdevums. Attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu pašvaldībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Pašvaldības speciālistu dalība pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā | Paaugstināta pašvaldības darbinieku kompetence un izpratne savā specialitātē; jaunu pieeju izmantošana pašvaldības funkciju nodrošināšanā; noorganizēti vismaz 2 pieredzes apmaiņas pasākumi gadā ar Latvijas pašvaldībām | 2011. | pastāvīgi | 1 000 gadā |  |  | Izpilddirektors |
| 1.3.2.2. | Pašvaldības sadarbība ar ārvalstu partneriem | Noslēgti sadarbības līgumi ar citu valstu pašvaldībām; noorganizēts vismaz 1 pieredzes apmaiņas pasākums gadā | 2011. | 3 gadi | 4 500 | 25 500 |  | Attīstības nodaļa |
| 1.3.2.3. | Pašvaldības dalība starptautiskos projektos | Īstenots vismaz 1 starptautisks projekts gadā; pašvaldības darbā integrēta starptautiskā pieredze | 2011. | pastāvīgi | 7 500 gadā | 42 500 gadā |  | Attīstības nodaļa |
| 1.4. RV Sabiedriskā kārtība un drošība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. uzdevums. Veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Sadarbība ar jauniešu organizācijām preventīvā darba nodrošināšanai sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai | Vismaz 3 pasākumi gadā sadarbībā ar jauniešu organizācijām sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanai; izgatavoti un izplatīti Ogres novada skolēniem atstarotāji un informatīvi materiāli par sabiedrisko kārtību un drošību | 2011. | 3 gadi | 600 | 3 400 |  | Pašvaldības policija |
| 1.4.1.2. | Video novērošanas sistēmas uzstādīšana apdzīvotās vietās | Uzstādītas 12 video novērošanas kameras dažādās apdzīvotās vietās; pašvaldības policijā izveidotas 4 štata vietas darbam ar video novērošanas sistēmu | 2011. | 3 gadi | 10 000 |  |  | Pašvaldības policija |
| 1.4.1.3. | Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana pašvaldības policistiem | Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts pašvaldības policijas darbiniekiem | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Pašvaldības policija |
| 1.4.2. uzvdevums. Uzlabot pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Automašīnu iegāde pašvaldības policijas vajadzībām | Pašvaldības policijas vajadzībām iegādātas 3 ar video kamerām un speciālām ierīcēm aprīkotas automašīnas | 2011. | 3 | 36 000 |  |  | Pašvaldības policija |
| 2. VTP E - pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV E - pārvaldes sistēmas ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. uzdevums. Izveidot vienotu pašvaldības komunikāciju un informācijas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Vienotas lietvedības sistēmas izmantošana | Pārskatāma dokumentu aprite pašvaldībā | 2011. | 3 gadi | 0 |  |  | Datortehnikas inženieris |
| 2.1.1.2. | Vienotas grāmatvedības sistēmas izmantošana | Pašvaldībā centralizēta grāmatvedība | 2011. | 3 gadi | 35 000 |  |  | Datortehnikas inženieris |
| 2.1.1.3. | Vienotas telefonu sakaru sistēmas nodrošināšana pašvaldībā | Samazinātas pašvaldības telefonsakaru izmaksas | 2011. | 3 gadi | 10 000 |  |  | Datortehnikas inženieris |
| 2.1.2. uzdevums. Iekļauties vienotā valsts e- pārvaldes sistēmā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Aktīva dalība valsts mēroga e-pārvaldes projektu ieviešanā | Iedzīvotājiem un pašvaldības darbiniekiem pieejama vienota informācijas sistēma | 2011. | pastāvīgi | 1 500 gadā | 5 000 gadā |  | Izpilddirektors |
| 2.1.2.2. | Bezmaksas bezvadu interneta pieeja konkrētās vietās novadā | Pašvaldības e-pakalpojumi pieejami bez maksas 3 vietās Ogres pilsētā | 2013. | 3 gadi | 1000 |  |  | Datortehnikas inženieris |
| 2.2. RV E - pakalpojumu pieejamība sabiedrībai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. uzdevums. Aktivizēt iedzīvotājus izmantot pašvaldības e-pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Pašvaldības e - pakalpojumu attīstība | Izstrādāti vai uzlaboti ne mazāk kā 2 pašvaldības e-pakalpojumi gadā | 2011. | pastāvīgi | 700 gadā | 4 000 gadā |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.2.1.2. | Informatīvi pasākumi iedzīvotājiem par e - pakalpojumu izmantošanas iespējām | Palielinājies iedzīvotāju skaits, kas aktīvi izmanto pašvaldības e -pakalpojumus | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.2.2. uzdevums. Paplašināt informācijas par pašvaldību pieejamību plašam sabiedrības lokam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Pamatinformācijas uzturēšana pašvaldības mājas lapā vismaz 3 valodās | Informācija par pašvaldību pieejama plašam sabiedrības lokam | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 2.2.2.2. | Operatīvā informācija par nozīmīgākajām novada vadības aktivitātēm pašvaldības mājas lapā | Uzlabota informācijas pieejamība par pašvaldības vadības darbu | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3. VTP Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RVIedzīvotāju iesaistīšana pašvaldības attīstības jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. uzdevums. Sekmēt pilsonisko izglītību un iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Dažādu sadarbības formu izmantošana pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijā | Noorganizēti vismaz 2 pasākumi gadā, izmantojot tādas metodes kā lietišķās spēles, iedzīvotāju žūrijas, forumi, diskusijas u.tml. | 2012. | pastāvīgi | 1 000 gadā |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.1.1.2. | Kursu organizēšana iedzīvotājiem par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem | 2 reizes gadā noorganizēti kursi un semināri iedzīvotājiem par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem | 2012. | pastāvīgi | 1 000 gadā |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.1.1.3. | Ogres novada jaunatnes politikas izstrāde | Izstrādāts Ogres novada jaunatnes politikas stratēģiskais plāns | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Bērnu un jauniešu iniciatīvas centrs |
| 3.1.2. uzdevums. Izmantot IKT interaktīvās iespējas iedzīvotāju un pašvaldības komunikācijā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Elektroniskās iedzīvotāju aptaujas | Vienkārša un operatīva iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana pašvaldības darbā aktuālos jautājumos vismaz 2 reizes gadā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.1.2.2. | Tiešsaistes komunikācija ar iedzīvotājiem - intervijas ar pašvaldības vadību | Vienkāršota iespēja iedzīvotājiem uzdod pašvaldības vadībai aktuālos jautājumus; nodrošinātas tiešsaistes intervijas ar vadību 2 reizes gadā | 2013. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.1.3. uzdevums. Veicināt dialogu starp pašvaldību, NVO un interešu grupām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Informācijas koordinācija starp NVO, interešu grupām, iedzīvotājiem un pašvaldību | Izveidota informatīvā bāze par NVO darbību novadā; izveidota padome sadarbībai ar NVO | 2012. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 3.1.3.2. | Pašvaldības konsultācijas NVO reģistrācijai un dokumentācijas sagatavošanā investīciju piesaistei | Piesaistītas investīcijas novada biedrību, nodibinājumu un interešu grupu projektiem | 2011. | pastāvīgi | 2 000 gadā |  |  | Attīstības nodaļa |

| 1.2. RĪCĪBAS PLĀNS 2. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - DAUDZVEIDĪGA UN INOVATĪVA EKONOMIKA – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte |  | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |
|  |  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums | Cits finansējuma avots | Atbildīgais |
| 1. VTP Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. RV Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Pilnveidot Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības atbalsta sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības plāna izstrāde |  | Izstrādāts Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības plāns 2012. - 2017. gadam | 2011. | 1 gads | 3 000 |  |  | OBII |
| 1.1.1.2. | Informācijas par uzņēmējdarbību Ogres novadā pieejamības nodrošināšana |  | Izveidota sadaļa „Uzņēmējdarbība Ogres novadā” mājas lapā www.ogresnovads.lv | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 1.1.1.3. | Savlaicīgas informācijas par pašvaldības plānotajiem iepirkumiem kārtējā budžeta ietvaros sniegšana |  | Mājas lapā www.ogresnovads.lv publicēti pašvaldības plānotie iepirkumi pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Finanšu un ekonomikas nodaļa |
| 1.1.1.4. | Sistemātiska Ogres novada tautsaimniecības attīstības analīze |  | Pārskats par Ogres novada tautsaimniecības attīstību iepriekšējā gadā | 2012. | reizi gadā | 1 000 |  |  | OBII |
| 1.1.2. uzdevums. Izstrādāt efektīvu nodokļu atlaižu sistēmu uzņēmējdarbības veicināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Pilnveidot Ogres novada saistošos noteikumus nodokļu un nodevu atlaižu piemērošanai |  | Izstrādāti saistošie noteikumi | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Juridiskā nodaļa |
| 1.1.3. uzdevums. Uzlabot pašvaldības un uzņēmēju savstarpējo komunikāciju un sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Sistemātiska informācijas apmaiņa starp domes vadību un uzņēmējiem, uzņēmēju atbalsta NVO |  | Noorganizētas uzņēmēju, domes vadības un speciālistu tikšanās 4 reizes gadā | 2011. | pastāvīgi | 1 000 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 1.1.3.2. | Atvērto Uzņēmējdarbības attīstības komisijas sēžu organizēšana |  | Noorganizētas 2 Uzņēmējdarbības attīstības komisijas atvērtās sēdes gadā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | UAK |
| 1.1.3.3. | Uzņēmēju datu bāzes izveidošana un uzturēšana |  | Izveidota novada uzņēmēju datu bāze un nodrošināta tās uzturēšana | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| 1.1.3.4. | Ogres novada uzņēmēju dienas |  | Noorganizēts informatīvi izglītojošs pasākums | 2011. | reizi gadā | 3 000 gadā |  |  | OBII |
| 1.1.3.5. | Uzņēmēju konsultēšana par projektu aktivitātēm |  | Konsultācijas un atbalsts uzņēmējiem, sagatavoti un realizēti uzņēmējdarbības attīstības projekti | 2011. | pastāvīgi | 3 000 gadā |  |  | OBII |
| 1.1.4. uzdevums. Attīstīt privāto un publisko partnerību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Iespējamo PPP modeļu izpēte Ogres novadā |  | Sagatavoti priekšlikumi PPP projektu izstrādei un ieviešanai Ogres novadā | 2012. | 1 gads | 1 500 | 8 500 |  | Attīstības nodaļa |
| 1.1.4.2. | OBII ēkas rekonstrukcija, izmantojot PPP modeli |  | Veikta ēkas rekonstrukcija un uzbūvēta piebūve | 2012. | 2 gadi | 0 |  | 800 000 | OBII |
| 1.1.5. uzdevums. Iesaistīt uzņēmējus pašvaldības lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Uzņēmējdarbības attīstības komisijas iesaistīšana domes lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā |  | Uzņēmējdarbības attīstības komisijas izskatīti lēmuma projekti un sagatavoti atzinumi | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | UAK |
| 1.1.5.2. | Uzņēmēju iesaistīšana novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē |  | Izstrādāti uzņēmējdarbības attīstību veicinoši teritorijas attīstības dokumenti | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Būvvalde, Attīstības nodaļa |
| 1.1.6.uzdevums. Veikt padziļinātu novada tūrisma attīstības iespēju izpēti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Novada tūrisma attīstībai esošo un nepieciešamo resursu izvērtējums |  | Izstrādāta Ogres novada tūrisma attīstības koncepcija | 2011. | 1 gads | 2 000 |  |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sniegt palīdzību uzņēmējiem darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Pašvaldības atbalsts uzņēmumu darbinieku apmācībai ar jaunākajām IT |  | Pašvaldības telpu Ogrē, Suntažos un Madlienā piedāvājums datorzinību apmācības programmu apguvei | 2012. | pastāvīgi | 1 000 |  | 2 000 | OBII |
| 1.2.1.2. | Uzņēmumu darbinieku apmācību organizēšana iespējami tuvāk dzīves un darba vietai |  | Pašvaldības telpu un aprīkojuma nodrošinājums uzņēmēju organizētajiem savu darbinieku izglītojošajiem pasākumiem | 2011. | pastāvīgi | 1 200 gadā |  |  | Pagastu pārvaldes |
| 1.2.2. uzdevums. Sekmēt jauniešu iekļaušanos darba tirgū |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Veicināt sadarbību prakšu vietu veidošanā novada uzņēmumos un citās institūcijās |  | Noslēgti prakses līgumi | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| 1.2.2.2. | Atbalsts novada profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalībai praksēs ārvalstīs |  | Nodrošināts pašvaldības līdzfinansējums 2 profesionālo skolu audzēkņu praksēm ārvalstīs gadā | 2011. | pastāvīgi | 1 000 |  |  | Izglītības pārvalde |
| 1.2.2.3. | Prakses vietu izveidošana pašvaldībā |  | Nodrošinātas 20 prakšu vietas pašvaldībā gadā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Personāla vadītājs |
| 1.3. RV Sadarbība ar citām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Popularizēt novadā saražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | „Ogres novada prezentācijas grozs” izstrāde un ieviešana |  | Prezentāciju grozs ar vietējiem ražojumiem | 2011. | 2 gadi | 1 000 |  | 1 000 | OBII |
| 1.3.1.2. | Atbalsts sadarbības veidošanai starp novada un ārvalstu uzņēmējiem pašvaldības sadarbības partnervalstīs |  | Noorganizētas kopējas pašvaldības pārstāvju un uzņēmēju vizītes ārvalstīs | 2011. | pastāvīgi | 1 000 gadā |  | 1 000 | Attīstības nodaļa |
| 1.3.2. uzdevums. Iesaistīties valsts un reģionāla mēroga uzņēmējdarbības attīstības politikas plānošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Sadarbība ar uzņēmumiem „Latvenergo”, „Latvijas Gāze”, „Lattelekom” u.c. novada infrastruktūras plānošanā |  | Pašvaldības interešu pārstāvniecība teritorijas attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu izveidē | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 1.3.2.2. | Piedalīšanās Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentu izstrādē |  | Pašvaldības interešu pārstāvniecība plānošanas dokumentu izstrādē | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Attīstības nodaļa |
| 2. VTP Ekonomisku attīstību veicinoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Infrastruktūras uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. uzdevums. Uzlabot uzņēmumu sasniedzamību un ražošanas teritoriju attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Tehnoloģisko parku novada lauku teritorijā izveides iespēju izpēte |  | Izstrādāta tehnoloģiskā parka koncepcija | 2012. | 1 gads | 10 000 |  |  | OBII |
| 2.1.1.2. | Elektroenerģijas jaudu palielināšana Ogres industriālajā teritorijā |  | Izstrādāts TEP un izbūvētas komunikācijas | 2011. | 3 gadi | 75 000 | 500 000 |  | OBII |
| 2.1.1.3. | Ciemupes ielas projekta izstrāde |  | Izstrādāts tehniskais projekts | 2011 | 2 gadi | 12 000 |  |  | Būvvalde |
| 2.1.1.4. | Projekta „Pašvaldības autoceļu Jaunliepiņas - Dzintari 2,03 km posma seguma atjaunošana, Madliena - Grendeles 0,8 km posma rekonstrukcija, Putriņas - Gretes 0,4 km posma rekonstrukcija” izstrāde un ieviešana |  | Sakārtoti ražošanas attīstībai nozīmīgi pašvaldības ceļi un komunikācijas Madlienas pagastā | 2012. | 2 gadi | 4 500 | 25 500 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.1.1.5. | Pievadceļu un komunikācijas infrastruktūras izbūve uz/no ražošanas objektiem |  | Izbūvēto pievadceļu/ komunikāciju skaita pieaugums | 2012. | pastāvīgi |  | 50 000 gadā |  | OBII |
| 2.1.2. uzdevums. Panākt augstas vides kvalitātes nodrošināšanu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas zonās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Priekšlikumu sagatavošana teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem |  | Izstrādāti vides kvalitātes nosacījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Būvvalde |
| 3. VTP Atbalsts ražošanas un pakalpojumu attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības attīstībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. uzdevums. Veicināt sadarbību ar LIAA, vēstniecībām un potenciālajiem investoriem investīciju piesaistē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | „invest in ogre.lv” izstrāde un ieviešana un investoru kartes izveide |  | Jaunu investoru un investīciju piesaiste; izveidota publiski pieejama investīciju datu bāze, noslēgti līgumi ar zemju īpašniekiem par informācijas publiskošanu | 2011. | 3 gadi | 3 000 gadā | 3 000 |  | OBII, Attīstības nodaļa |
| 3.1.2. uzdevums. Atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Radošo un sociālo nozaru uzņēmējdarbības attīstības centra izveidošana |  | Izveidots radošais un sociālais inkubators „Radošs” Ogrē | 2011. | 2 gadi | 75 000 | 425 000 |  | OBII |
| 3.1.2.2. | Novada atbalsta programma jaunajiem uzņēmējiem izstrāde un ieviešana |  | Katru gadu atbalstīti 5 jauni uzņēmumi | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 25 000 | OBII |
| 3.2. RV Ražošanas un pakalpojumu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. uzdevums. Veicināt zinātnieku un uzņēmumu sadarbību pētniecības jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Veicināt uzņēmumu sadarbību ar zinātniskām institūcijām, augstskolām un nozaru asociācijām. |  | Sadarbības līgumi un aktivitātes | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| 3.2.2. uzdevums. Atbalstīt novadā esošo ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Noskaidrot uzņēmumu problēmas, kuras var risināt pašvaldība savas kompetences ietvaros |  | Atrisināti problemātiskie jautājumi | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| 3.2.3. uzdevums. Attīstīt lauksaimniecības nozaru attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšana lauksaimnieciskajai ražošanai |  | Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšana pašvaldības teritorijas plānojumā | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Būvvalde |
| 3.2.3.2. | Agrārās industrijas, lauku biznesa kooperatīvu darbības popularizēšana |  | Sadarbībā ar esošajiem kooperatīviem noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi Ogres novada uzņēmējiem | 2011. | reizi gadā | 500 gadā |  | 500 | OBII |
| 3.2.3.3. | Inovāciju un ražošanas modernizācijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā popularizēšana |  | Sadarbībā ar nozaru asociācijām noorganizēti pieredzes apmaiņas pasākumi Ogres novada uzņēmumiem | 2011. | reizi gadā | 500 gadā |  | 500 | OBII |
| 3.2.3.4. | Netradicionālās lauksaimniecības attīstības veicināšana |  | Sadarbībā ar LLKC noorganizēti informatīvi pasākumi interesentiem par netradicionālās lauksaimniecības attīstības iespējām | 2012. | reizi gadā | 500 gadā |  | 500 | OBII |
| 3.2.4. uzdevums. Attīstīt derīgo izrakteņu ieguves nozares attīstību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1. | Ekonomiskā pamatojuma derīgo izrakteņu ieguvei pašvaldībai piederošajās zemēs izstrāde |  | Veikta derīgo izrakteņu atradņu priekšizpēte pašvaldībai piekrītošajās un īpašumā esošajās zemēs | 2011. | 2 gadi | 5 000 |  |  | OBII |
| 3.2.4.2. | Veicināt uz derīgo izrakteņu resursu ieguvi balstītas uzņēmējdarbības attīstību |  | Publiski pieejama informācija par derīgo izrakteņu atradnēm Ogres novadā | 2012. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| 3.2.4.3. | Vilku un Plāteres karjeru izstrādes projektu sagatavošana |  | Aprēķināti derīgo izrakteņu krājumi un sagatavota dokumentācija karjeru izstrādei | 2011. | 2 gadi | 5 000 |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 3.3. RV Mērķtiecīga tūrisma piedāvājuma veidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. uzdevums. Uzlabot tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Ogres novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Atbalsts jaunu tūrisma uzņēmumu veidošanai un esošo attīstībai |  | Noorganizēti informatīvi izglītojoši pasākumi tūrisma jomā Ogres novada uzņēmējiem un citiem interesentiem | 2011. | pastāvīgi | 500 gadā |  | 500 | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.3.1.2. | „Brīvo nišu” pakalpojuma kā tūrisma produktu apzināšana |  | Informatīvs materiāls pie ONUP | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.3.1.3. | „Zilo kalnu” tūrisma infrastruktūras izveide |  | Tūristu skaita pieaugums ziemā, antropogēnās ietekmes uz vidi samazināšanās | 2011. | 3 gadi | 120 000 | 680 000 |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.3.1.4. | Ūdens tūrisma infrastruktūras izveide dabas parkā „Ogres ieleja” |  | Izveidotas 4 labiekārtotas ūdens tūristu apmetnes vietas | 2011. | 2 gadi | 1 200 | 8 000 |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.3.1.5. | Izveidot videi draudzīga tūrisma piedāvājumu |  | Izstrādāts Ogres novada tūrisma piedāvājums | 2011. | 2 gadi | 0 |  |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.3.1.6. | Standartu un kvalitātes sistēmas izstrāde tūrisma pakalpojumu sniegšanā |  | Izstrādāta kvalitātes sistēma | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 4. VTP Par novada ekonomiku informēta sabiedrība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. RV Iedzīvotāju iesaistīšana ekonomiskās izglītības pilnveidošanā un sabiedriskajās aktivitātēs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. uzdevums. Attīstīt ekonomiskās izglītības procesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Atbalsts kursu un semināru uzņēmējdarbībā organizēšanai |  | Pašvaldības telpu un aprīkojuma nodrošinājums iedzīvotājus izglītojošu pasākumu norisei | 2011. | 2 reizes gadā | 0 | 2 000 | NVA | OBII |
| 4.1.2. uzdevums. Veikt regulārus informatīvos pasākumus par ekonomikas attīstību novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Iedzīvotāju informēšana par ekonomiskās attīstības procesiem novadā |  | Publiski pieejama informācija pašvaldības mājas lapā un laikrakstā "Ogrēnietis" par ekonomiskās attīstības tendencēm un aktivitātēm novadā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | OBII |
| Saīsinājumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONUP - Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības programma |  |  |  |  | NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra |  |  |  |  |
| UAK - Uzņēmējdarbības attīstības komisija |  |  |  |  | OBII - Ogres Biznesa un inovāciju inkubators |  |  |  |  |

| 1.3. RĪCĪBAS PLĀNS 3. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - VIDI SAUDZĒJOŠA INFRASTRUKTŪRA - SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte |  | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  | Atbildīgais |
|  |  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums | Cits finansējuma avots |  |
| 1. VTP Efektīva infrastruktūras pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Infrastruktūras pārvaldes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Izveidot vienotu novada infrastruktūras objektu, pašvaldības ēku un zemju apsaimniekošanas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Pašvaldības infrastruktūras objektu un pašvaldības ēku un zemju attīstības plāna izstrāde |  | Apkopta informācija par viesiem pašvaldības valdījumā un īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem; izstrādāts vienots vidēja termiņa infrastruktūras objektu un pašvaldības ēku un zemju attīstības plāns | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.1.2. | Pašvaldībai piekrītošo zemju ierakstīšana zemesgrāmatā |  | Veikta pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu ierakstīšana zemesgrāmatā | 2011. | 3 gadi | 16 000 |  |  | Būvvalde, Juridiskā nodaļa |
| 1.1.1.3. | Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras inventarizācija |  | Veikta esošās situācijas apzināšana pašvaldības ielu/ceļu uzturēšanā un sagatavoti priekšlikumi optimālas ielu un ceļu infrastruktūras izveidošanai | 2011. | 3 gadi | 0 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.2. uzdevums. Izstrādāt vienotu metodiku pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu tarifu aprēķināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. |  | Vienotas metodikas tarifu aprēķināšanai siltumapgādē (atkarībā no kurināmā veida - dabasgāzes vai koksnes) izstrāde un ieviešana | Izstrādāta un ieviesta vienota tarifu aprēķināšanas sistēma katram komunālo pakalpojumu veidam | 2011. | 1 gads | 100 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.2.2. |  | Vienotas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķināšanas metodikas izstrāde un ieviešana | Izstrādāta un ieviesta vienota tarifu aprēķināšanas sistēma katram komunālo pakalpojumu veidam | 2011. | 1 gads | 100 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.3. uzdevums. Nodrošināt vienotas uzskaites sistēmas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem komunālajā jomā ieviešanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. |  | Vienotas uzskaites sistēmas (tai skaitā datu bāzes) par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem komunālās saimniecības jomā izstrāde un ieviešana | Vienlīdzīgi nosacījumi norēķiniem par pašvaldības sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.4. uzdevums. Uzlabot visu infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. |  | Vienotas informācijas un pasākumu plānošanas sistēmas izveidošana un ieviešana | Uzlabojusies informācijas apmaiņa starp dažādām pašvaldības institūcijām; nodrošināta plānoto pasākumu savstarpēja koordinācija | 2011. | 2 gadi | 0 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.5. uzdevums. Pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu un uzlabot sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. |  | Pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu ūdens saimniecības jomā audita veikšana | Veikts pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu audits; izvērtētas iespējas izveidot vienu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju | 2011. | 2 gadi | 3 000 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.1.5.2. |  | Pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu (siltumapgāde, atkritumu apsaimniekošana, ceļu uzturēšana u.c.) efektivitātes un lietderības izvērtēšana | Izstrādāts rīcības plāns pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu klāsta paplašināšanai vai optimizācijai un kvalitātes uzlabošanai | 2011. | 3 gadi | 3 000 |  |  | Izpild-direktors |
| 1.1.6. uzdevums. Samazināt nelietderīgu siltumenerģijas un elektroenerģijas resursu patēriņu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. |  | Pašvaldības ēku un infrastruktūras siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa analīze | Veikta pašvaldības ēku un infrastruktūras siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa analīze | 2011. | 1 gads | 2 000 |  |  | Izpild-direktors |
| 1.1.6.2. |  | Rīcības plāna siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa samazināšanai pašvaldības infrastruktūrā izstrāde | Izstrādāts kopējs pašvaldības rīcības plāns enerģētisko resursu patēriņa samazināšanai un uzsākta tā ieviešana | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Izpild-direktors |
| 1.1.7. Uzlabot pašvaldības ēku un komunālās infrastruktūras apsaimniekotāju materiāli tehnisko nodrošinājumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. |  | Pašvaldības ēku un komunālās infrastruktūras apsaimniekotāju materiāli tehniskā nodrošinājuma, ja apsaimniekotājs ir pašvaldība, tās iestāde, aģentūra vai uzņēmums, apzināšana | Sagatavoti priekšlikumi racionālai pašvaldības ēku un komunālās infrastruktūras apsaimniekotāju materiāli tehniskais nodrošinājuma izmantošanai | 2012. | 2 gadi | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 1.1.8. uzdevums. Nodrošināt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi ES un valsts budžeta finansējuma saņemšanai ūdenssaimniecības attīstībai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. |  | D/s „Lašupes” ūdensapgādes sistēmas TEP izstrāde un projekta pieteikuma sagatavošana | Sagatavots d/s „Lašupes” ūdensapgādes sistēmas tehniski ekonomiskais pamatojums, projekta pieteikums un tehniskais projekts | 2011. | 1 gads | 300 | 1 700 |  | P/a „Mālkalne” |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sistemātiski paaugstināt pašvaldības darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. |  | Strādājošo apmācības darbam ar jaunākajām tehnoloģijām | Visu pašvaldības komunālo iestāžu un struktūrvienību nodrošinājums ar kvalificētiem speciālistiem | 2012. | pastāvīgi | 500 gadā |  |  | Komunālā nodaļa |
| 1.2.1.2. |  | Kursi pašvaldības komunālo pakalpojumu jomā strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai savā specialitātē | Paaugstinājies komunālajā jomā strādājošo darbinieku zināšanu līmenis par jaunākajām prasībām atbilstošajā specialitātē | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 14 000 | Komunālā nodaļa |
| 1.3. RV Infrastruktūras un mājokļu informācijas sistēmas izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Izveidot elektroniskas datu bāzes par pašvaldības infrastruktūras objektiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. uzdevums. Turpināt informācijas tehnoloģiju ieviešanu infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. |  | Nepieciešamā datoraprīkojuma un programmatūras iegāde | Apsaimniekošanas institūciju nodrošinājums ar datoraprīkojumu | 2011. | pastāvīgi | 400 gadā |  | 1 000 gadā | Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji |
| 1.3.3. uzdevums. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. |  | Informācijas par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā pašvaldības vai apsaimniekotāja mājas lapās ievietošana | Regulāri ievietot publiski pieejamu informāciju par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā laikrakstā „Ogrēnietis”, pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv, p/a „Mālkalne” avīze un mājas lapā www.malkalne.lv | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Sabiedrisko attiecību nodaļa un p/a „Mālkalne” |
| 1.4. RV Sadarbība ar citām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. uzdevums Nodrošināt sistemātisku sadarbību pašvaldības noslēgto līgumu ietvaros un paplašināt sadarbības partneru loku komunālajā jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. |  | VAS „Latvenergo” elektropārvades tīklu iegāde pašvaldības vajadzībām | Pašvaldības īpašumā iegādāti elektropārvades tīkli Ogres pilsētā | 2011. | 3 gadi | katru gadu 5000 |  |  | Izpild -direktors |
| 1.4.2. uzdevums. Attīstīt sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu, valsts un citām institūcijām, Latvijas un citu valstu pašvaldībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. |  | Dalība Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona un citu pašvaldības darbību regulējošu institūciju aktivitātēs | Ogres novada interešu pārstāvība plānošanas dokumentu, normatīvo aktu izstrādes procesā un citās aktivitātēs | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Izpild - direktors |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Satiksmes infrastruktūras attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. uzdevums. Uzlabot Ogres novada teritoriju savstarpēju sasniedzamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. |  | Tuneļa zem dzelzceļa šķērsojuma Kalna prospektā, Ogres pilsētā, tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāta tuneļa tehniskais projekta dokumentācija būvniecības uzsākšanai un finanšu līdzekļu piesaistei | 2013. | 2 gadi | 40 000 |  |  | Būvvalde |
| 2.1.1.2. |  | Brīvības ielas Ogrē rekonstrukcija (papildus veikt tehniskā projekta izmaiņas) | Rekonstruēta Brīvības iela no Suntažu ielas līdz pilsētas robežai | 2011. | 2 gadi | 700 000 | 700 000 |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 2.1.1.3. |  | Tīnūžu un Brīvības ielas rekonstrukcija | Rekonstruēta Tīnūžu un Brīvības iela (no krustojuma ar Mālkalnes pr. līdz Kranciema ielas krustojumam) | 2011. | 3 gadi | 173 600 | 1 289 700 |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 2.1.1.4. |  | Tilta pār Ogres upi Ogrē tehniskā projekta izstrāde | Sagatavota dokumentācija tilta pār Ogres upi būvniecībai Ogrē | 2013. | 2 gadi | 50 000 |  |  | Būvvalde |
| 2.1.2. uzdevums. Uzlabot pašvaldības ielu un ceļu tehnisko stāvokli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. |  | Liepu ielas Lauberes ciemā rekonstrukcija | Rekonstruēta Liepu iela Lauberē (0,3 km) | 2013. | 1 gads | 28 000 |  |  | Pagasta pārvalde |
| 2.1.2.2. |  | Dārza un Liepu ielas Madlienas ciemā vienkāršotā rekonstrukcija | Veikta Dārza un Liepu ielas (0,6 km) vienkāršotā rekonstrukcija Madlienā | 2011. | 2 gadi | 36 000 |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.1.2.3. |  | Madaru ielas Madlienā vienkāršotā rekonstrukcija | Veikta Madaru ielas Madlienā seguma atjaunošana 820 m2 platībā | 2011. | 2 gadi | 5 680 | 7500 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.1.2.4. |  | Upes ielas seguma remonts, Lobes ciemā, Krapes pagastā | Veikts seguma remonts Upes ielā (0,45 km), Lobes ciemā, Krapes pagastā | 2012. | 1 gads | 10 000 | 15 000 |  | Krapes pagasta pārvalde |
| 2.1.2.5. |  | Saules ielas, Ziedu ielas, Melderu ielas, Akas ielas Ķeipenes ciemā vienkāršotā rekonstrukcija | Rekonstruētas Saules ielas, Ziedu ielas, Melderu ielas, Akas ielas daļas vienkāršotā rekonstrukcija (2,6 km) Ķeipenes ciemā | 2012. | 3 gadi | 50 000 | 150 000 |  | Ķeipenes pagasta pārvalde |
| 2.1.2.6. |  | Bērzu ielas Taurupes ciemā remonts | Veikts Bērzu ielas remonts Taurupes ciemā (0,5 km) | 2013. | 1 gads | 15 000 |  |  | Taurupes pagasta pārvalde |
| 2.1.2.7. |  | Upes prospekta Ogrē remonts | Veikts Upes prospekta Ogrē remonts (no Vidus prospekta līdz Kalna prospektam, 1 km) | 2013. | 1 gads | 125 000 | 375 000 |  | Komunālā nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 2.1.2.8. |  | Mālkalnes prospekta Ogrē tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāts tehniskais projekts un rekonstruēts Mālkalnes prospekts (0,5 km) Ogrē | 2013. | 1 gads | 12 000 |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 2.1.2.9. |  | Krasta ielas Ogrē labiekārtošanas projekta izstrāde | Labiekārtota Krasta iela (0,5km) un ierīkots veloceliņš | 2013. | 1 gads | 10 000 |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 2.1.2.10. |  | J. Čakstes prospekta Ogrē rekonstrukcijas projekta izstrāde un ieviešana | Izstrādāts tehniskais projekts un rekonstruēts J. Čakstes prospekts Ogrē | 2011. | 3 gadi | 220 000 | 220 000 |  | Būvvalde, Attīstības nodaļa |
| 2.1.2.11. |  | Dārza ielas Ogrē rekonstrukcijas projekta izstrāde un ieviešana | Izstrādāts tehniskais projekts un rekonstruēta Dārza iela (0,5km), Ogrē | 2012. | 2 gadi | 62 500 | 187 500 |  | Būvvalde un Attīstības nodaļa |
| 2.1.2.12. |  | Vidus prospekta ielas seguma Ogresgalā atjaunošana | Rekonstruēts Vidus prospekts Ogresgala ciemā (0,85 km) | 2012. | 2 gadi | 25 500 |  |  | Pagasta pārvalde |
| 2.1.3. uzdevums. Uzlabot ceļu satiksmes drošības sistēmu un satiksmes organizāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. |  | Zinību ielas Ogrē rekonstrukcijas I un II kārta | Veikta Zinību ielas Ogrē rekonstrukcija un uzlabota satiksmes drošība un organizācija tajā | 2011. | 2 gadi | 210 000 | 390 000 |  | Attīstības nodaļa un Komunālā nodaļa |
| 2.1.4. Nodrošināt ar transporta infrastruktūru saistīto objektu atbilstību kvalitātes prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. uzdevums. Izveidot savstarpēji saistītu un efektīvu sabiedriskā transporta sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1. |  | Sabiedriskā transporta kustības plānošana sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un pasažieru pārvadātājiem | Sagatavoti priekšlikumi sabiedriskā transporta kustības grafiku maiņai | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.1.5.2. |  | Satiksmes organizācijai neatbilstošu sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukcija | Rekonstruētas 6 satiksmes organizācijai neatbilstošas sabiedriskā transporta pieturvietas gadā | 2011. | 3 gadi | 3000 gadā |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 2.1.5.3. |  | Autoostas un tās laukuma rekonstrukcija Madlienas ciemā | Rekonstruēta autoosta un tās laukums Madlienā | 2011. | 3 gadi | 7 000 |  | 7 000 | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.1.6. uzdevums. Iekļaut velotransporta infrastruktūru kopējā transporta tīklā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1. |  | Veloceliņu tīkla un velo novietņu izveide novada teritorijā | Izstrādāts velo infrastruktūras vidēja termiņa attīstības plāns | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Būvvalde, Attīstības nodaļa |
| 2.1.6.2. |  | Veloceliņa Rīgas ielā Ogrē izbūve | Izbūvēts veloceliņš Rīgas ielā Ogrē pie robežas ar Ikšķiles novadu (0,25km) | 2011. | 1 gads | 22 000 | 39 000 |  | Komunālā nodaļa, Attīstības nodaļa |
| 2.1.6.3. |  | Velo novietņu ierīkošana pie pašvaldības pakalpojumu sniegšanas ēkām | Ierīkotas 20 velo novietnes pie pašvaldības ēkām | 2011. | 2 gadi | 3 000 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.1.7. uzdevums. Uzlabot ceļu un ielu uzturēšanas darbu plānošanas un veikšanas kvalitāti uz pašvaldības ceļiem un ielām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. |  | Vienota ikgadējā ceļu un ielu uzturēšanas darba plāna izstrāde | Uzlabota ceļu uzturēšanas darbu veikšanas kvalitāte | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.2. RV Ūdens saimniecības infrastruktūras attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība d/s „Lašupes” Ogres novadā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens d/s „Lašupes” | 2012. | 2 gadi | 45 000 | 225 000 |  | P/a „Mālkalne” |
| 2.2.1.2. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Krapes ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Krapes ciemā | 2011. | 2 gadi | 16 305 | 92 396 |  | Krapes pagasta pārvalde |
| 2.2.1.3. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Krapes pagasta Lobes ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Lobes ciemā | 2011. | 2 gadi | 19 927 | 112 918 |  | Krapes pagasta pārvalde |
| 2.2.1.4. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Meņģeles pagasta Meņģeles ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Meņģeles ciemā | 2011. | 2 gadi | 40 065 | 227 034 |  | Meņģeles pagasta pārvalde |
| 2.2.1.5. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Taurupes ciemā | 2011. | 2 gadi | 51 290 | 290 641 |  | Taurupes pagasta pārvalde |
| 2.2.1.6. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Madlienas pagasta Madlienas ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Madlienas ciemā | 2011. | 2 gadi | 52 710 | 298 692 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.1.7. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Suntažu ciemā | 2011. | 2 gadi | 49 395 | 279 907 |  | P/A „Rosme” |
| 2.2.1.8. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Lauberes pagasta Lauberes ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Lauberes ciemā | 2011. | 2 gadi | 22 266 | 126 175 |  | Lauberes pagasta pārvalde |
| 2.2.1.9. |  | Ogres novada Ķeipenes pagasta Ķeipenes ciema ūdenssaimniecības attīstība | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ķeipenes ciemā | 2011. | 1 gads | 52 710 | 298 692 |  | Ķeipenes pagasta pārvalde |
| 2.2.1.10. |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Ogresgala pagasta Ciemupes ciemā | Nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ciemupes ciemā | 2011. | 2 gadi | 52 444 | 297 180 |  | P/a „Mālkalne” |
| 2.2.2. Samazināt vides piesārņojumu ar neattīrītiem vai nepietiekami attīrītiem sadzīves notekūdeņiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. |  | Lokālo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve pie dzīvojamajām mājām „Braki- 8”, „Braki - 7”, „Braki - 9” un „Dimāri” | Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana pie dzīvojamajām mājām Mazozolu pagastā | 2011. | 1 gads | 16 106 |  |  | Mazozolu pagasta pārvalde |
| 2.2.2.2. |  | Juglas ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība | Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana Juglas ciemā, Suntažu pagastā | 2011. | 1 gads | 42 000 |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.2.2.3. |  | Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu būvniecība apdzīvotajā vietā Upespils, Suntažu pagastā | Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana apdzīvotajā vietā Upespils, Suntažu pagastā | 2013. | 1 gads | 38 000 |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.2.2.4. |  | Plāteres un Zādzenes kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana Zādzenē un Plāterē, Madlienas pagastā | 2013. | 1 gads | 9 000 | 51 000 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.2.5. |  | Ogres novada domes saistošo noteikumu izstrāde, kas paredz notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtu darbības kontroli | Izdoti pašvaldības saistošie noteikumi par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.2.3. uzdevums. Veikt preventīvos pasākumus dzeramā ūdens horizontu aizsardzībai pret piesārņojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. |  | Pašvaldības teritorijā esošo artēzisko urbumu apzināšana un kartēšana | Iegūta informācija par artēziskajiem urbumiem pašvaldības teritorijā un to tehnisko stāvokli | 2013. | 1 gads | 500 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.3. Moderna atkritumu apsaimniekošanas sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. uzdevums Rekultivēt nerekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. |  | Sadzīves atkritumu izgāztuves „Ķilupe” rekultivācija | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši rekultivēta atkritumu izgāztuve „Ķilupe” | 2011. | 2 gadi | 225 000 | 1 275 000 |  | Būvvalde, Attīstības nodaļa |
| 2.3.1.2. |  | Sadzīves atkritumu izgāztuves „Pinkas” rekultivācijas projekta sagatavošana un ieviešana | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši rekultivēta atkritumu izgāztuve „Pinkas” | 2012. | 1 gads | 22 500 | 127 500 |  | Būvvalde, Krapes pagasta pārvalde |
| 2.3.1.3. |  | Sadzīves atkritumu izgāztuves „Lapsukalni” rekultivācijas projekta sagatavošana un ieviešana | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši rekultivēta atkritumu izgāztuve „Lapsukalni” | 2013. | 1 gads | 25 000 |  |  | Būvvalde, Lauberes pagasta pārvalde |
| 2.3.2. uzdevums. Samazināt noglabājamo organiskas izcelsmes atkritumu daudzumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. uzdevums. Ieviest pilnu atkritumu šķirošanas ciklu un dalīto atkritumu savākšanas sistēmu visā teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1. |  | Pilna cikla atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība | Izveidota pilna cikla atkritumu šķirošanas stacija Ķilupē, Ogresgala pagastā | 2011. | 2 gadi |  | 1 150 000 | 1 150 000 | Sadzīves atkritumu apsaimnie - kotājs |
| 2.3.3.2. |  | Šķirotu atkritumu savākšanas laukuma Madlienas pagastā izbūves tehniskā projekta izstrāde un tā ieviešana | Izbūvēts laukums šķiroto atkritumu savākšanai Madlienas pagastā | 2012. | 2 gadi |  | 49 500 | 49 500 | Sadzīves atkritumu apsaimnie -kotājs |
| 2.3.3.3. |  | Izveidot atkritumu dalītās vākšanas punktus Suntažos, Lauberē, Ķeipenē, Taurupē, Krapē, Meņģelē, Līčupē, Ogresgalā un Ciemupē. | Izveidoti 9 dalīto atkritumu savākšanas punkti un palielinājies savākto šķiroto atkritumu daudzums pagastu teritorijā | 2013. | 2 gadi |  | 13 000 | 13 000 | Sadzīves atkritumu apsaimnie -kotājs |
| 2.3.4. uzdevums. Uzlabot pašvaldības saistošo noteikumu par atkritumu apsaimniekošanu administrēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. |  | Apzināt to mājsaimniecību skaitu, kuras nav noslēgušas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju un sadzīves kanalizācijas izsmeļamo bedru izvešanu | Apkopota informācija par noslēgtajiem līgumiem atkritumu apsaimniekošanā un sagatavots rīcības plāns | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.3.4.2. |  | Izveidot kopēju datu bāzi (sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju) par mājsaimniecību noslēgtajiem/ neslēgtajiem līgumiem un atbilstoši saistošiem noteikumiem panākt mājsaimniecību radīto atkritumu izvešanu | Samazinājies nesankcionēti noglabāto atkritumu daudzums un palielinājies to mājsaimniecību un atkritumu radītāju skaits, kuri noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju | 2012. | pastāvīgi | 0 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.4 RV Efektīva enerģētikas infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. uzdevums. Paaugstināt siltuma ražošanas un pārvades efektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 |  | Lauberes ciema siltumtrašu un siltummezglu rekonstrukcija | Rekonstruētas siltumtrases un siltummezgli Lauberē, samazināti siltuma zudumi | 2013. | 3 gads | 29 000 | 29 000 |  | Lauberes pagasta pārvalde |
| 2.4.1.2. |  | Madlienas ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas un individuālo siltummezglu rekonstrukcija | Rekonstruētas siltumapgādes sistēmas un individuālie siltummezgli Madlienā, samazināti siltuma zudumi | 2013 | 3 gadi | 185 093 | 185 093 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.4.1.3. |  | Pakāpeniska nolietoto siltumpiegādes trašu nomaiņa Ogres pilsētā | Samazināti siltuma zudumi ražošanas un pārvades procesā Ogres pilsētā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | P/a „Mālkalne” |
| 2.4.1.4. |  | Ogres novada Suntažu ciema apkures sistēmu rekonstrukcija | Rekonstruētas siltumapgādes sistēma un siltummezgli Suntažu internātskolai un blakus esošajām daudzdzīvokļu ēkām, samazināti siltuma zudumi | 2012. | 3 gadi | 235 000 | 235 000 |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.4.2. uzdevums. Palielināt siltumenerģijas piegādes drošumu centralizētajās siltumapgādes sistēmās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. |  | Ģeneratoru iegāde pašvaldībai piederošajās katlu mājās | Nodrošināta nepārtraukta siltumenerģijas piegāde elektroenerģijas piegādes traucējumu gadījumā | 2011. | 3 gadi | 21 000 | 21 000 |  | Pagastu pārvaldes un p/a „Mālkalne” |
| 2.4.3. uzdevums. Veicināt centralizētās siltumapgādes sistēmu atjaunošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. uzdevums. Paaugstināt pašvaldības ēku energoefektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. |  | Madlienas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Samazināti „Pagastmājas” Madlienas ciemā siltuma zudumi | 2013. | 1 gads | 21 000 | 119 000 |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.4.4.2. |  | Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Samazināti administrācijas ēkas Ogrē, siltuma zudumi | 2011. | 2 gadi | 134 500 | 403 500 |  | Attīstības nodaļa |
| 2.4.4.3. |  | P/a „Dziednīca” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Samazināti p/a „Dziednīca” ēkas Ogrē siltuma zudumi | 2011. | 2 gadi | 100 864 | 302 592 |  | Attīstības nodaļa |
| 2.4.5. uzdevums. Paplašināt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas iespējas un integrēt tos apkures sistēmās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Sabiedriskās infrastruktūras attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. uzdevums. Nodrošināt kapsētu pakalpojumu pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 |  | Jaunās Ogres pilsētas kapsētas izbūves tehniskā projekta izstrāde un kapu teritorijas ierīkošana | Izstrādāts Ogres jaunās kapsētas (12,5ha) projekts un uzsākta tās kapsētas izbūve | 2012. | 3 gadi | 200 000 |  |  | Būvvalde un SIA „Ogres Svēte” |
| 2.5.1.2 |  | Krapes kapsētas kapličas rekonstrukcija | Rekonstruēta Krapes kapsētas kapliča | 2011. | 1 gads | 5 000 |  |  | Krapes pagasta pārvalde |
| 2.5.2. uzdevums. Izveidot mirušo dzīvnieku krematoriju vai kapsētu Ogres novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. uzdevums. Veidot mūsdienīgus un videi draudzīgus publiski pieejamus rekreācijas objektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3.1 |  | Rekreācijas teritoriju attīstības iespēju izpēte | Izstrādāta Rekreācijas teritoriju attīstības koncepcija | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Būvvalde |
| 2.5.3.2. |  | Teritorijas pie piemiņas akmens politiski represētajiem Ogrē rekonstrukcija | Rekonstruēta un labiekārtota politiski represēto piemiņas vieta Ogrē | 2012. | 1 gads | 12 240 | 18 360 |  | Būvvalde |
| 2.5.3.3. |  | Ogresparka labiekārtojuma tehniskā projekta izstrāde un teritorijas rekonstrukcija | Izveidots Ogresparks | 2011. | 3 gadi | 55 000 |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 2.5.4. uzdevums. Uzlabot sporta infrastruktūras objektus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4.1. |  | Loka šaušanas stadiona izveide Lauberes pagastā | Izbūvēts loka šaušanas stadions Lauberes pagastā | 2011. | 3 gadi | 0 |  | 20 000 - loka šaušanas klubs „Amazones” | Lauberes pagasta pārvalde |
| 2.5.5. uzdevums. Izveidot mūsdienu prasībām atbilstošas peldvietas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.1. |  | Peldvietas labiekārtošanas projekta izstrāde un peldvietas labiekārtošana | Izstrādāts labiekārtošanas projekts un izveidota labiekārtota peldvieta Ogres pilsētā pie Ogres vecupes | 2012. | 1 gads | 20 000 |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 2.5.6. uzdevums. Organizēt pašvaldības īpašumā neesošo vidi degradējošo objektu sakārtošanu vai nojaukšanu, teritoriju rekultivāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6.1. |  | Pašvaldības teritorijā esošo vidi degradējošo objektu sakārtošana, nojaukšana vai teritorijas rekultivēšana | Izstrādāts plāns vidi degradējošo objektu novākšanai vai sakārtošanai, teritoriju labiekārtošanai; palielinājies sakārtoto objektu skaits | 2011. | pastāvīgi | 20 000 |  |  | Izpild-direktors |
| 2.5.7. uzdevums. Izveidot laivu piestātnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. RV Mājokļu attīstība un pievilcīga vide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. uzdevums. Veicināt dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. |  | Informācijas pieejamības par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējamajiem risinājumiem paplašināšana | Publiski pieejama informācija par energoefektivitāti pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un laikrakstā „Ogrēnietis”, p/a „Mālkalne” mājas lapā www.malkalne.lv un laikrakstā „Mālkalne” | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | P/a „Mālkalne” |
| 2.6.1.2. |  | Ķeipenes pagastā esošo Pašvaldības dzīvojamo ēku „Kalnāji”, „Viļņi” un „Dzelzceļa stacija” energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta jumtu nomaiņa un siltināšana Ķeipenes pagastā esošajās pašvaldības dzīvojamās ēkās | 2013. | 1 gads | 10 000 | 40 000 |  | Ķeipenes pagasta pārvalde |
| 2.6.1.3. |  | Sociālo dzīvojamo māju Indrānu ielā, Ogres pilsētā energoefektivitātes paaugstināšana | Enerģijas ietaupījums un ekonomisks enerģijas patēriņš sociālajā mājā, Ogrē | 2011. | 1 gads | 15 000 | 45 000 |  | P/a „Mālkalne” |
| 2.6.2. uzdevums. Apzināt padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu paneļu māju stāvokli un izstrādāt plānu turpmākai rīcībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. uzdevums. Nodrošināt dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem projektiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. VTP Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Iedzīvotāju līdzdalības koplietošanas teritoriju un objektu izveidošanā un uzturēšanā paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. uzdevums Organizēt ikgadēju projektu konkursu vietējo iniciatīvu atbalstam apkārtējās vides labiekārtošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  | Projektu konkurss iedzīvotājiem apkārtējās vides labiekārtošanā | Izstrādāts projektu konkursu nolikums; realizēti 10 labiekārtošanas projekti gadā | 2011. | 3 gadi | 77 760 | 6 325 |  | Attīstības nodaļa |
| 3.1.2. uzdevums. Atbalstīt citu institūciju organizētās aktivitātes, kas paaugstina vides kvalitāti novadā un iesaistīt brīvprātīgos sabiedriski pieejamu objektu labiekārtošanas darbu veikšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. |  | Dalība citu institūciju organizētajās vides kvalitātes paaugstināšanas aktivitātēs un atbalsts iedzīvotāju līdzdalībai pašvaldības un dažādu interešu grupu organizētajos apkārtējās vides sakopšanas un labiekārtošanas pasākumos | Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri piedalās talkās, akcijās u.tml.; labiekārtotu teritoriju īpasvara pieaugums | 2011. | pastāvīgi | 1 500 |  |  | Komunālā nodaļa, izpild-direktors |
| 3.1.3. uzdevums. Sniegt atbalstu jaunu namu apsaimniekotāju organizāciju veidošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. |  | Nepieciešamās informācijas un konsultāciju par dokumentācijas sagatavošanu jaunu namu apsaimniekotāju organizāciju reģistrēšanai sniegšana iedzīvotājiem | Nodrošināta pašvaldības palīdzība dokumentācijas sagatavošanā organizācijas reģistrēšanai | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | P/a „Mālkalne” |

| 1.4. RĪCĪBAS PLĀNS 4. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA UN SPORTS – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |
|  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums | Cits finansējuma avots | Atbildīgais |
| 1. VTP Racionāla izglītības procesa pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. RV Izglītības sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Izstrādāt vienotu novada izglītības attīstības plānu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Izglītības attīstības plāna izstrāde | Izstrādāts izglītības attīstības plāns | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.1.2. uzdevums. Veikt izglītības iestāžu optimizāciju, nodrošinot izglītības pieejamību un kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Ogres novada izglītības iestāžu optimizācijas plāna realizācija | Izveidota optimāla novada vispārējās izglītības iestāžu struktūra | 2011. | 3 gadi | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.1.3. uzdevums. Veikt sistemātisku izglītības un sporta nozaru attīstības analīzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Izglītības un sporta nozares attīstības analīze | Gada pārskats par izglītības un sporta nozares attīstību un darbu | 2011. | reizi gadā | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.1.4. uzdevums. Pakāpeniski ieviest vienotu darba samaksas sistēmu visās izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Vienotas darba samaksas sistēmas izstrāde un ieviešana novada izglītības iestādēs | Izstrādāts un ieviests vienotas darba samaksas modelis | 2011. | 3 gadi | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.1.5. uzdevums. Uzlabot visu izglītības procesā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Sistēmas izveide informācijas un pasākumu plānošanai | Izstrādāta izglītības iestāžu informācijas apmaiņas un plānošanas sistēma | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.1.6. uzdevums. Racionāli izmantot esošo izglītības iestāžu infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Izglītības iestāžu telpu noslogojuma apzināšana | Sagatavoti priekšlikumi optimālai izglītības un sporta infrastruktūras izmantošanai | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Izglītības iestādes |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2. | VPII „Zelta sietiņš” attīstības centra izveide bērniem ar speciālās izglītības vajadzībām | Izveidots attīstības centrs bērniem ar speciālās izglītības vajadzībām | 2013. | 3 gadi | 15 000 | 85 000 |  | VPII „Zelta sietiņš” |
| 1.1.6.3. | VPII „Sprīdītis” rotaļu laukuma vides pilnveide | Atjaunots rotaļu laukums un radīta droša vide bērniem (pēc ielas rekonstrukcijas) | 2011. | 1 gads | 2 000 |  |  | VPII „Sprīdītis” |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.4. | Madlienas vidusskolas sporta bāzes (zāles, stadiona) izmantošana sporta pasākumiem | Sporta zāle un stadions tiek izmantots dažādiem sporta pasākumiem | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Madlienas vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.5. | ERAF - „Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai'” | Apzināta izglītības iestādes infrastruktūras izmantošanas efektivitāte un uzlabota infrastruktūra | 2011. | 1,5 gadi | 0 | 935 000 | 165 000 | Ogres Amatniecības vidusskola |
| 1.1.6.6. | ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Apzināta izglītības iestādes infrastruktūras izmantošanas efektivitāte un uzlabota infrastruktūra | 2011. | 1 gads | 0 | 954 396 | Valsts budžets 168 422 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem un personālu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sistemātiski iesaistīt visu izglītības pakāpju un veidu pedagogus tālākizglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Tālākizglītības kursu organizēšana pedagoģiskajiem darbiniekiem | Noorganizēti 2 kursi gadā | 2011. | 2 gadi | 0 | 1 000 |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.2.1.2. | Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos | Novada pedagogi iesaistīti tālākizglītībā un darba kvalitātes novērtēšanas procesā | 2011. | pastāvīgi | 0 | 138 367 |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Izglītības iestāžu interešu izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide | Paaugstināta kvalifikācija interešu izglītības pedagogiem | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 800 | Bērnu un jauniešu centrs, izglītības iestādes |
| 1.2.1.4. | ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”; ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” | Organizēti tālākizglītības kursi | 2011. | 2 gadi | 0 | 2500 | 2500 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 1.2.2. uzdevums. Atbalstīt izglītības iestāžu tehnisko darbinieku tālākizglītību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Izglītības iestāžu tehnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | Organizēti tālākizglītības pasākumi un iesaistīti darbinieki | 2011. | 3 gadi | 0 |  | 1 000 | Izglītības iestādes |
| 1.2.3. uzdevums. Izveidot atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem | Izstrādāts nolikums jauno pedagogu atbalstam | 2013. | 1 gads | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.2.4. uzdevums. Nodrošināt sistemātisku metodisko palīdzību vispārizglītojošajām izglītības iestādēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | 5 - 6 gadīgo bērnu izglītības programmas korekcija atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām | Programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | VPII vadītāji |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2. | Izveidot Ogres Valsts ģimnāzijā reģionālo metodisko centru | Regulāra metodiskā palīdzība mācību priekšmetu skolotājiem, izveidota metodisko izstrādņu bibliotēka | 2011. | pastāvīgi | 0 | 500 | 1500 | Ogres Valsts ģimnāzija |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3. | ESF projekts „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana” | Sadarbībā ar darba devējiem un sadarbības partneriem izstrādāti mācību materiāli un uzsākta e-vides ieviešana | 2011. | 1 gads | 0 | 62 900 | Valsts budžets 11 100 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 1.2.5. uzdevums. Aktivizēt metodisko apvienību darbību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Metodisko apvienību vienota darba plānu izstrāde un ieviešana | Nodrošināts sistemātisks metodisko apvienību darbs | 2011. | pastāvīgi | 200 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 1.2.5.2. | Atbalstīt karjeras izglītības programmu nodrošinājumu izglītības sistēmā | Karjeras izglītības kabinetos skolēniem pieejama informācija par karjeras iespējām un konsultācijas karjeras izvēles jautājumos, pedagogiem tiek nodrošināta metodiskā palīdzība | 2012. | pastāvīgi | 1 500 | 0 | 60 000 | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 1.2.6. uzdevums. Veicināt un atbalstīt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. | Radošās un inovatīvās pedagogu darbības pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana | Regulāri pieredzes apmaiņas pasākumi un metodiskais atbalsts | 2011. | pastāvīgi | 500 gadā |  | 1000 | Izglītības iestāžu vadītāji |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.2. | Ogres novada pedagogu metodisko izstrādņu skate | Aktīva pedagogu dalība projektos, radošo darbu skatēs, pētniecisko darbu vadīšanā | 2011. | patstāvīgi | 700 |  |  | Izglītības iestādes, Ogres Valsts ģimnāzija |
| 1.2.6.3. | Atbalsts projektam „Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcijai 2011; 2012; 2013” (LaTSTE) | Nodrošināts metodisks atbalsts Ogres novada pedagogiem | 2011. | 3 gadi | 200 gadā |  |  | Ogres Valsts ģimnāzija |
| 1.2.6.4. | Darbība Eiropas Savienības Mūžizgītības programmas projektos | Pedagogu un izglītojamo sadarbība ar skolām no Eiropas Savienības valstīm | 2011. | 3 gadi | 0 | 60 000 |  | Izglītības iestāžu vadītāji |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.5. | Mūzikas un mākslas skolu pedagogu un skolēnu dalība konkursos, radošo darbu izstādēs, pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs | Pedagogi un skolēni piedalās konkursos, radošo darbu skatēs, pieredzes apmaiņas pasākumos | 2011. | pastāvīgi | 2000 | 1000 |  | Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, Ogres Mūzikas skola, Ogres Mākslas skola |
| 1.2.6.6. | Dalība Eiropas Savienības Mūžizgītības programmas Leonardo da Vinči pieredzes apmaiņas projektos | Aktīva pedagogu dalība projektos, pieredzes apmaiņa Eiropas Savienības valstīs | 2011. | pastāvīgi | 0 | 2 000 |  | Ogres Mūzikas skola |
| 1.2.6.7. | Ogres Mūzikas skolas radošo darbu skates organizēšana sadarbībā ar citām novada mūzikas un mākslas skolām | Radošo darbu izstāde un koncerts | 2011. | reizi gadā | 500 |  | 500 | Ogres Mūzikas skola |
| 1.2.7. uzdevums. Paaugstināt pedagogu kompetenci, prasmes un inovatīvo darbību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1. | Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, pedagogu asociāciju un metodisko apvienību organizēto semināru apmeklējums | Jaunu prasmju un inovatīvu mācību metožu izmantošana izglītības procesā | 2012. | pastāvīgi | 0 |  | 1 000 | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 1.3. RV Izglītības informācijas sistēmas izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Izveidot novada izglītības un sporta institūciju datu bāzi un nodrošināt tās pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Publiski pieejamas datu bāzes par novada izglītības iestādēm izveidošana | Nodrošināta Ogres novada izglītības iestāžu kartes un informācija par izglītības iestādēm pieejamība internetā | 2011. | 2 gadi | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 1.3.2. uzdevums. Integrēt informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) izglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Informāciju tehnoloģiju attīstības projekta izstrāde un ieviešana VPII | Izstrādāti projekti un uzsākta IKT ieviešana, iegādāti interaktīvie galdi | 2011. | 3 gadi | 0 |  | 3 000 | VPII vadītāji |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. | Ieviest kvalitatīvas IKT pedagoģiskā procesa nodrošināšanai | Pedagogiem pieejamas IKT un tiek organizētas atvērtās stundas skolotājiem, vecākiem, sabiedrības pārstāvjiem tehnoloģiju izmantošanā | 2012. | 3 gadi | 20 000 | 30 000 |  | Izglītības iestādes, Ogres valsts ģimnāzija |
| 1.3.2.3. | Nodrošināt E - klases darbību un pieejamību visās izglītības iestādēs | Paplašināta izglītības iestāžu un vecāku sadarbība, modernizēta mācību sasniegumu uzskaites un analīzes sistēma | 2011. | 3 gadi | 5 000 |  | 5 000 | Izglītības iestādes |
| 1.3.2.4. | Interneta pieslēguma nodrošināšana un pieejamība mācību kabinetos | E - klases kvalitatīva darbība un informācijas pieejamība | 2011. | 3 gadi | 10 000 | 45 000 |  | Izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.5. | Informācijas tehnoloģiju ieviešana Kārļa Kažociņa mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu īstenošanā | Iegādāti tehniskie mācību līdzekļi un tiek izmantoti mācību procesā | 2012. | 3 gadi | 900 |  | 5 000 | Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola |
| 1.3.2.6. | Ogres Mūzikas skolas mūzikas mācību kabinetu datorizācijas projekta izstrāde un ieviešana | Nodrošināta efektīva mūzikas mācības apguve, izmantojot modernās tehnoloģijas | 2011. | 3 gadi | 1 200 |  | 10 000 | Ogres Mūzikas skola |
| 1.3.2.7. | ERAF projekts ,,Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai'” | Nodrošināta IKT izmantošana pedagoģiskā procesa nodrošināšanai un e-klases ieviešanai | 2011. | 1,5 gadi | 0 | 16 000 | 24 000 | Ogres Amatniecības vidusskola |
| 1.3.2.8. | ESF projekts „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”; ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Nodrošināta IKT izmantošana pedagoģiskā procesa nodrošināšanai un E-klases ieviešanai | 2011. | 1 gads | 0 | 158 138 | 27 942 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 1.3.3. uzdevums. Sistemātiski apkopot un papildināt esošo informāciju par izglītības un sporta norisēm katrā teritoriālajā vienībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Izglītības iestāžu mājas lapu izveidošana un uzturēšana | Internetā pieejama aktuāla informācija par izglītības iestādēm un aktivitātēm | 2011. | 3 gadi | 0 | 500 |  | Izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | Apkopot un papildināt esošo informāciju par interešu izglītību Ogres novadā | Izveidota datu bāze par interešu izglītību Ogres novadā | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs |
| 1.4. RV Sadarbība ar citām izglītības un sporta institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. uzdevums. Nodrošināt sistemātisku sadarbību pašvaldības noslēgto līgumu ietvaros un paplašināt sadarbības partneru loku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Sadarbība ar izglītības iestādēm sadraudzības pilsētās | Pieredzes apmaiņas pasākumi | 2011. | pastāvīgi | 2 200 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. | Noslēgti sadarbības līgumi ar pašvaldības uzņēmumiem par izglītojamo prakšu vietām; ESF projekts „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana” | Aktīva pašvaldības līdzdalība izglītības procesos | 2011. | pastāvīgi | 0 | 76 500 | Valsts budžets 13500 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 1.4.2. uzdevums. Veidot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu, valsts izglītības un sporta institūcijām, Latvijas un citu valstu pašvaldībām izglītības un sporta jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Aktīva sadarbība un pieredzes apmaiņa starp valsts, pašvaldības, izglītības un sporta speciālistiem | Pašvaldības speciālisti iesaistīti vienotas reģiona un valsts izglītības un sporta politikas izstrādē un īstenošanā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Izglītības iestāžu rekonstrukcija un renovācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. uzdevums. Paaugstināt izglītības iestāžu energoefektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Projektu izstrāde jumtu un fasāžu siltināšanai VPII | Izstrādāti projekti un izsākta to ieviešana VPII „Zelta sietiņš”, „Taurenītis”, „Saulīte”, „Cīrulītis”, „Strautiņš”, „Dzīpariņš” | 2013. | 2 gadi | 10 000 | 34 000 |  | VPII vadītāji |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Madlienas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana | Veikts energoaudits | 2011. | 1 gads | 600 | 0 |  | Madlienas vidusskola |
| 2.1.1.3. | Jaunogres vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana | Veikta 3 izglītības iestāžu ēku siltināšana un nodrošināts efektīvs siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš | 2011. | 3 gadi | 37 500 | 112 500 |  | Jaunogres vidusskola |
| 2.1.1.4. | Ogres 1. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana |  | 2011. | 3 gadi | 45 000 | 255 000 |  | Ogres 1. vidusskola |
| 2.1.1.5. | Ogres Valsts ģimnāzijas energoefektivitātes paaugstināšana |  | 2011. | 3 gadi | 176 388 | 529 164 |  | Ogres Valsts ģimnāzija |
| 2.1.1.6. | Daļēja logu un durvju nomaiņa Madlienas vidusskolā | Samazinājies siltumenerģijas patēriņš izglītības iestādes ēkās | 2011. | 3 gadi | 3 600 |  |  | Madlienas viduskola |
| 2.1.1.7. | Fiziski novecojušo virtuves elektroiekārtu nomaiņa Madlienas vidusskolā | Samazinājies ēdināšanas blokā patērētās elektroenerģijas daudzums | 2012. | 2 gadi | 2 200 |  |  | Madlienas vidusskola |
| 2.1.1.8. | Suntažu sanatorijas internātpamatskolas – rehabilitācijas centra energoefektivitātes paaugstināšana | Sazinājies siltumenerģijas patēriņš izglītības iestādes ēkās | 2013. | 3 gadi | 25 000 | 75 000 |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9. | KPFI projekts ,,Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās” | Samazinājies iestāžu patērētās siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš | 2011. | 3 gadi | 0 | 88 983 | Valsts budžets 150000 | Ogres Amatniecības vidusskola |
| 2.1.1.10. | Ogres Basketbola skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | Samazinājies iestādes patērētās siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums | 2011. | 2 gadi | 63 400 | 190 100 |  | Ogres Basketbola skola |
| 2.1.1.11. | ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā”; KPFI - „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” | Samazinājies iestādes patērētās siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš | 2011. | 3 gadi | 0 | 105 026 | Valsts budžets 311094 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 2.1.1.12. | Ogres Mūzikas skolas energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāts tehniskais projekts | 2012. | 1 gads | 5000 |  |  | Ogres Mūzikas skola |
| 2.1.2. uzdevums. Renovēt un rekonstruēt izglītības iestāžu ēkas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | VPII „Taurenītis” zāles renovācija | Nodrošināta kvalitatīva nodarbību vide | 2012. | 1 gads | 3 000 |  |  | VPII „Taurenītis” |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Ogres 1. vidusskolas 2. korpusa jumta renovācija un ēkas siltināšana | Uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis un samazinājies siltumenerģijas patēriņš | 2011. | 3 gadi | 45 000 | 255 000 |  | Ogres 1. vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.4. | ERAF projekts ,,Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai'” | Uzlabota mācību materiāli tehniskā bāze un telpas | 2011. | 1,5 gadi | 0 | 857 677 |  | Ogres Amatniecības vidusskola |
| 2.1.2.5. | ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā”; KPFI - „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” | Renovētas un rekonstruētas ēkas | 2011. | 1 gads | 0 | 954 396 | Valsts budžets 460 983 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 2.1.3. Pilnveidot izglītības iestāžu sporta bāzes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Madlienas vidusskolas sporta zāles renovācija | Veikta grīdas nomaiņa, atjaunota apgaismojuma un ventilācijas sistēma | 2012. | 2 gadi | 18 000 | 45 000 |  | Madlienas vidusskola |
| 2.1.3.3. | Ogres 1. vidusskolas sporta laukumu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde | Izstrādāts projekts stadiona rekonstrukcijai | 2013. | 1 gads | 5 000 |  |  | Ogres 1. vidusskola |
| 2.1.3.6. | Ogresgala pamatskolas sporta laukuma renovācija un inventāra iegāde | Veikta sporta laukuma renovācija un sporta inventāra iegāde | 2011. | 3 gadi | 8 000 | 120 000 |  | Ogresgala pamatskola |
| 2.2. RV Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. uzdevums. Sakārtot izglītības iestāžu un sporta objektu inženiertehnisko tīklu un palīgtelpu tehnisko stāvokli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Madlienas vidusskolas centrālapkures sistēmas 1. stāvā rekonstrukcija | Uzlabota siltuma nodrošināšana skolā | 2012. | 1 gads | 2 500 |  |  | Madlienas vidusskola |
| 2.2.1.2. | Jaunogres vidusskolas dušas telpu un ģērbtuvju renovācija | Atjaunotas dušas telpas un ģērbtuves | 2013. | 1 gads | 5 000 |  |  | Jaunogres vidusskola |
| 2.2.1.3. | Madlienas vidusskolas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūve | Novērsti Madlienas vidusskolas ēkas pamatu bojājumi | 2011. | 1 gads | 5 000 |  |  | Madlienas vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. | ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā”; KPFI - „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” | Atjaunoti izglītības iestādes un dienesta viesnīcas inženiertehniskie tīkli un veikts telpu remonts | 2010. | 2 gadi | 0 | 40 000 | 26 000 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 2.2.2. uzdevums. Atjaunot izglītības iestāžu sanitāro mezglu un ēdināšanas blokus un aprīkojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | VPII „Dzīpariņš” sanitāro mezglu un ēdināšanas bloku remonts | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši sanitārie mezgli un ēdināšanas bloki | 2011. | 3 gadi | 20 000 |  |  | VPII „Dzīpariņš” |
| 2.2.2.2. | VPII „Taurenītis” virtuves bloka renovācijas projekta izstrāde un ieviešana | Veikta virtuves bloka renovācija un kvalitatīvu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana | 2012. | 2 gadi | 20 000 |  |  | VPII „Taurenītis” |
| 2.2.2.4. | VPII „Zelta sietiņš” virtuvju remonts grupās | Veikts virtuvju remonts 9 grupās | 2013. | 1 gads | 21 000 |  |  | VPII „Zelta sietiņš” |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5. | Taurupes vidusskolas sanitāro mezglu renovācija | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši sanitārie mezgli | 2011. | 3 gadi | 5 000 |  |  | Taurupes vidusskola |
| 2.2.2.6. | Suntažu vidusskola sanitāro mezglu remonts | Normatīvo aktu prasībām atbilstoši sanitārie mezgli | 2012. | 2 gadi | 8 000 |  |  | Suntažu vidusskola |
| 2.2.2.7. | Mazozolu pamatskolas ēdināšanas bloka remonts | Uzlabota ēdināšanas pakalpojumu sniegšana | 2011. | 2 gadi | 500 |  |  | Mazozolu pamatskola |
| 2.2.3. uzdevums. Uzlabot drošību visās izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Zibens novedēja uzstādīšana VPII „Cīrulītis” | Paaugstināta ugunsdrošība | 2011. | 1 gads | 2 300 |  |  | VPII „Cīrulītis” |
| 2.2.3.2. | Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana VPII „Taurenītis” (otrā kārta) | Uzlabota iestādes drošība | 2011. | 1 gads | 0 | 1 400 |  | VPII „Taurenītis” |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3. | Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana Suntažu vidusskolā | Drošības sistēmas uzlabošanās | 2011. | 2 gadi | 10 000 |  |  | Suntažu vidusskola |
| 2.2.3.4. | Zibens novedēja uzstādīšana, ugunsdrošības un apsardzes sistēmas atjaunošana Mazozolu pamatskolā | Paaugstināta drošība izglītības iestādē | 2012. | 1 gads | 3 000 |  |  | Mazozolu pamatskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5. | Ogres novada Bērnu un jauniešu centra video novērošanas sistēmas ierīkošanas projekta izstrāde un ieviešana | Nodrošināta izglītojamo un darbinieku drošība | 2012. | 1 gads | 2 000 |  |  | Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs |
| 2.2.3.6. | ERAF projekts „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Uzstādītas video novērošanas kameras, par projekta līdzekļiem veikti citi drošības paaugstināšanas pasākumi (ugunsdrošības signalizācijas sistēmas, uzstādīti zibens novedēji, apgaismes ķermeņi u.c.) | 2011. | 1 gads | 0 | 30 000 | 22 000 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 2.3. RV Izglītības iestāžu un sporta objektu pieejamības nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Uzlabot visu izglītības iestāžu audzēkņu pārvadājumus ar sabiedrisko transportu vai pašvaldības autobusiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Autobusu iegāde un transporta pakalpojumu pilnveidošana | Iegādāti 5 jauni autobusi un racionāli izmantoti pašvaldības resursi izglītojamo pārvadājumiem, paaugstināta drošība bērnu nokļūšanai izglītības iestādē un mājās | 2011. | 2 gadi | 19 444 | 175000 |  | Attīstības nodaļa, Izglītības un sporta pārvalde |
| 2.3.2. uzdevums. Uzlabot izglītības iestāžu un sporta objektu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | VPII „Saulīte” ieejas mezgla pielāgošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | Nodrošināta izglītības iestādes sniegto pakalpojumu pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2012. | 1 gads | 3 000 |  |  | VPII „Saulīte” |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | Pandusa izveide iekļūšanai aktu zālē un jaunu durvju uzstādīšana mācību kabinetiem Jaunogres vidusskolā | Pielāgotas 9 telpas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 2013. | 1 gads | 3 000 | 5 000 |  | Jaunogres vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3. | ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vsk. infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Pielāgoti objekti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | 2011. | 1 gads | 0 | 34 000 | 6 000 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 3. VTP Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Atbalsta programmu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Nodrošināt speciālo izglītības programmu realizāciju augstā kvalitātē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Atbalsta personāla nodrošinājums izglītojamajiem visās izglītības iestādēs | Nokomplektēts atbalsta personāls un nodrošināti viņu pakalpojumi izglītojamajiem | 2012. | pastāvīgi | 5000 gadā | 18000 | 2000 | Izglītības un sporta pārvalde |
| 3.1.2. uzdevums. Nodrošināt speciālo programmu pieejamību pirmsskolas izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Speciālās izglītības programmas izveide bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem VPII „Zelta sietiņš” | Pieejamas speciālās izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem | 2013. | 1 gads | 0 |  | 1000 | VPII „Zelta sietiņš” |
| 3.1.2.2. | Montesori pedagoģijas metožu ieviešana VPII „Zelta sietiņš” speciālās izglītības programmu īstenošanā | Bērniem ar speciālās izglītības vajadzībām pieejama atbilstoša un kvalitatīva izglītība | 2013. | pastāvīgi | 0 |  | 1000 | VPII „Zelta sietiņš” |
| 3.2. RV Izglītības kvalitātes paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. uzdevums. Modernizēt izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi un pilnveidot aprīkojumu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Lauberes pamatskolas mācību kabinetu pakāpeniska nodroši-nāšana ar datoriem | Nodrošinājums ar modernām IKT | 2012. | 3 gadi | 3 000 |  |  | Lauberes pamatskola |
| 3.2.1.2. | Ogres 1. vidusskolas mājturības kabinetu materiālās bāzes uzlabošana | Nodrošinājums ar modernām, mūsdienu prasībām atbilstošiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem | 2011. | 2 gadi | 5 000 |  | 2 000 | Ogres 1. vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.7. | ESF projekts „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”; ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Izglītības iestādes nodrošinātas ar modernām, mūsdienu prasībām atbilstošiem mācību līdzekļiem un metodiskajiem materiāliem | 2011. | 2 gadi | 0 | 304 689 | 53 768 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 3.2.1.8. | Ogres Mūzikas skolas ierakstu studijas izveidošanas projekta izstrāde un ieviešana | Ierakstu studijas izmantošana mācību procesā | 2012. | 2 gadi | 5 000 |  | 5 000 | Ogres Mūzikas skola |
| 3.2.1.9. | Ogres Mūzikas skolas mūzikas instrumentu bāzes pilnveidošana | Izglītības iestāde nodrošināta ar modernām, mūsdienu prasībām atbilstošiem mūzikas instrumentiem un metodiskajiem materiāliem | 2011. | 3 gadi | 2 000 |  | 18 000 | Ogres Mūzikas skola |
| 3.2.2. uzdevums. Nodrošināt dabas zinību mācību priekšmetu standartu ieviešanu atbilstoši noteiktajām prasībām |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Madlienas vidusskolas dabaszinību kabinetu (fizika, ķīmija) renovācija un labiekārtošana, laboratorijas zonas iekārtošana | Dabaszinību mācību priekšmetu standarta kvalitatīvas apguves nodrošinājums | 2012. | 2 gadi | 20 000 | 48 000 |  | Madlienas vidusskola |
| 3.2.2.2. | Suntažu vidusskolas dabaszinību kabinetu labiekārtošana, materiālās un metodiskās bāzes pilnveidošana | Atbilstošas dabaszinību standarta prasību nodrošināšanas iespējas | 2013. | 3 gadi | 18 000 |  |  | Suntažu vidusskola |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. | ESF projekts „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”; ERAF - „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” | Izglītības iestādes ir nodrošinātas ar atbilstošām klašu un laboratorijas telpām dabas zinību mācību priekšmetu standartu īstenošanai, ir nepieciešamais aprīkojums un mācību metodiskie materiāli | 2011. | 1 gads | 0 | 7613 | 13434 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 3.2.3. uzdevums. Attīstīt profesionāli orientēto vidējās izglītības programmu pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Autoapmācības mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā Madlienas vidusskolā | Izglītojamie iegūst autovadītāja apliecību un palielina savas izredzes darba tirgū | 2013. | pastāvīgi | 0 | 12 000 | 5 000 | Madlienas vidusskola |
| 3.2.3.2. | Tehniskās grafikas un programmēšanas pamatu apguve vidējās izglītības programmā | Izglītojamiem palielinās iespēja apgūt inžiniertehnisko profesiju pamatus | 2011. | pastāvīgi | 0 | 2 000 | 7 200 | Suntažu vidusskola |
| 3.2.4. uzdevums. Pilnveidot aprīkojumu sporta izglītības programmu īstenošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1. | Sporta inventāra iegāde Madlienas vidusskolā, Suntažu vidusskolā, Taurupes vidusskolā, Meņģeles pamatskolā, Mazzozolu pamatskolā, Ogresgala pamatskolā | Nodrošinātas standartu prasību izpilde sportā | 2011. | pastāvīgi | 1200 gadā | 6000 | 2000 | Izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.2. | Ogres novada sporta centra sporta inventāra iegāde un aprīkojuma pilnveide | Nodrošināts moderns un kvalitatīvs aprīkojums un sporta inventārs profesionālās ievirzes un interešu izglītības prgrammu īstenošanai, palielinājies izglītojamo skaits | 2012. | 3 gadi | 40 000 |  | 20 000 | Ogres novada Sporta centrs |
| 3.3. RV Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Nodrošināt plašu un mūsdienīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu vispārējās izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Jaunsardzes kustības attīstība un interešu izglības programmu īstenošana Ogres Valsts ģimnāzijā, Ogres 1. vidusskolā, Jaunogres vidusskolā, Madlienas vidusskolā, Suntažu vidusskolā | Bērnu un jauniešu brīvā laika mērķtiecīga pavadīšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana un patriotiskā audzināšana | 2011. | pastāvīgi | 2500 gadā |  | 8000 | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2. | Paplašināt interešu izglītības programmu piedāvājumu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā | Jaunu interešu izglītības programmu pieejamība un bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanās: „Studija”, „Tekstilmāksla”, „Gleznošana”, ģitāras, klavieru, saksofona, akordeona un vijoles spēle | 2013. | 3 gadi | 500 gadā |  | 800 | Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola |
| 3.3.2. Atbalstīt bērnu un jauniešu kolektīvu gatavošanos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Atbalstīt izglītības iestāžu deju kolektīvu dalību dažādos novada svētkos, koncertos, skatēs un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos | Iegādāti jauni tautas tērpi Madlienas un Suntažu vidusskolas, Ogresgala pamatskolas deju kolektīvu dalībniekiem, nodrošināta aktīva skolēnu piedalīšanās dažādos pasākumos | 2012. | 2 gadi | 1000 |  |  | Izglītības iestādes |
| 3.3.3. uzdevums. Atbalstīt profesionālās ievirzes un interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību novada un citu institūciju organizētajos pasākumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. | Pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu dalība reģionāla un valsts mēroga pasākumos | Skolēni piedalās dažādos pasākumos - „Latvju bērni danci veda”, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki u.c. | 2011. | pastāvīgi | 2000 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 3.3.4. uzdevums. Sniegt atbalstu augstu rezultātu sasniegšanai sportā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1. | Nolikuma izstrādāšana atbalsta sniegšanai augstu rezultātu sasniegšanai sportā un inventāra iegāde | Tiek sniegts atbalsts reģionāla un valsts līmeņa sporta sacensību dalībniekiem, sportisti ir nodrošināti ar nepieciešamo inventāru | 2011. | pastāvīgi | 5000 |  | Valsts budžets 5000 | Izglītības un sporta pārvalde |
| 3.3.5. uzdevums. Paplašināt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmu piedāvājumu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1. | Jaunas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas izstrāde un ieviešana Ogres Basketbola skolā | Izveidotas jaunas basketbola grupas meitenēm | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 1000 | Oges Basketbola skola |
| 3.3.5.2. | Jaunu programmu izstrāde un ieviešana | Izveidotas jaunas izglītības programmas un palašinātas izglītojamo izvēles iespējas un programmu pieejamība mākslas un mūzikas jomā | 2011. | 3 gadi | 0 |  | 1500 gadā | Mākslas un mūzikas izglītības iestādes |
| 3.3.6. uzdevums. Veicināt bērnu un jauniešu piedalīšanos dažāda mēroga sacensībās, konkursos un projektos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6.1. | Atbalsta sistēmas izveide un nolikuma izstrāde bērnu un jauniešu dalībai sacensībās, konkursos un projektos | Bērnu un jauniešu dalība dažādos konkursos, sacensībās un projektos | 2011. | pastāvīgi | 3000 gadā |  |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 3.3.7. Integrēt vides un ekonomiskas ievirzes programmas izglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7.1. | Aktīva dalība projektos „Baltijas jūra”, „Izzini mežu”, „Mammadaba” | Izglītojamie aktīvi darbojas ekoskolas programmā un vides projektos | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 700 gadā | Ogres pamatskola |
| 3.3.7.2. | Dalība projektā „Junior Achievement” | Padziļinātas zināšanas un izpratne ekonomikā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 200 gadā | Madlienas vidusskola |
| 3.3.7.3. | Vides un ekonomiskās izglītības programmas integrēšana skolas īstenotajās programmās | Padziļināta izpratnes veidošanās par dabu un apkārtējo vidi | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 300 gadā | Izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7.4. | Bērnu mūzikla „Muzikālā pasaka” iestudējuma sagatavošana un īstenošana | Plaša mūzikas un mākslas skolu audzēkņu dalība muzikāli izglītojošā pasākumā | 2011. | 1 gads | 1500 |  | 8500 privātais sektors | Ogres Mūzikas skola |
| 4. VTP Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. RV Mūžizglītības pieejamība pieaugušajiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. uzdevums. Atbalstīt mūžizglītības programmu izstrādi novada izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Izglītības iestāžu resursu (datorkabinetu, angļu val. kabinetu, speciālistu) izmantošana pieaugušo izglītības programmu īstenošanā | Izglītības iestādēs racionāli un efektīvi izmantoti resursi, paaugstinājusies visu vecumu cilvēku aktivitāte mūžizglītības procesā | 2011. | patstāvīgi | 0 | 5000 |  | Izglītības iestādes |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Neformālās izglītības tālākizglītības programmu īstenošana sadarbībā ar Nodarbinātības vasts aģentūru | Mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu pieejamība novada izglītības iestādēs | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | NVA 37500 | Ogres Profesionālā vidusskola |
| 4.1.2. uzdevums. Nodrošināt pamata un vidējās izglītības iegūšanas iespējas pieaugušajiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Jaunu izglītības programmu izveide, neklātienes un tālmācības pamata un vidējās izglītības programmas īstenošana | Pieaugušajiem ir nodrošināta iespēja iegūt pamata un vidējo izglītību | 2011. | pastāvīgi | 0 |  | 6120 | Izglītības un sporta pārvalde, Ogres vakara vidusskola |
| 4.2. RV Izglītības iestāžu, izglītojamo un viņu pārstāvju sadarbība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. uzdevums. Veicināt bērnu un jauniešu vecāku līdzdalību izglītības iestāžu attīstībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Izglītības iestāžu pašpārvalžu izveidošana un darbības pilnveidošana | Aktīvi darbojas izglītības iestāžu pašpārvaldes | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Izglītības iestādes |
| 4.2.2. uzdevums. Aktivizēt bērnu un jauniešu vecāku iesaistīšanos izglītības iestāžu organizētajos pasākumos un mācību procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Atvērto durvju dienu un ģimeņu dienu (māmiņu, tēvu, vecvecāku) organizēšana VPII | Vecāku atbalsts un līdzdalība katras izglītības iestādes organizētajos pasākumos | 2011. | 2 reizes gadā | 0 |  | 1000 | Izglītības iestādes |
| Vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2. | Vecāku, pedagogu un izglītojamo konference par gada aktualitātēm jauniešu izglītošanā, audzināšanā un veselībā | Sabiedrības izglītošana, vecāku un skolas pieredzes popularizēšana | 2011. | reizi gadā | 200 |  |  | Izglītības un sporta pārvalde, izglītības iestādes |
| 4.2.2.3. | Izglītības iestāžu sporta svētku organizēšana bērniem ar vecākiem |  | 2011. | reizi gadā | 200 |  |  |  |
| 4.2.2.4. | Atvērto durvju dienu organizēšana |  | 2011. | reizi gadā | 200 |  |  |  |
| 4.2.2.5. | Vides sakopšanas un labdarības pasākumu īstenošana |  | 2011. | reizi gadā | 200 |  | 300 |  |
| Profesionālās un interešu izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.6. | Izglītības iestāžu regulāra vecāku, izglītojamo un darba devēju debašu organizēšana | Vecāku līdzdalības palielināšanās izglītības iestādes organizētajos pasākumos un mācību procesa atbalstīšanā | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | Profesionālās izglītības iestādes |
| 4.2.2.7. | Mazo ģimeņu mūzikas svētku projekta izstrāde un ieviešana | Audzēkņu un viņu vecāku, ģimenes locekļi iesaistīti kultūrizglītības procesā | 2011. | reizi gadā | 100 |  | 400 | Ogres Mūzikas skola |

| 1.5. RĪCĪBAS PLĀNS 5. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - KVALITATĪVA UN PIEEJAMA KULTŪRVIDE – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti |  | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums |  | Cits finansējuma avots | Atbildīgais |
| 1. VTP Efektīva kultūras procesa pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. RV Kultūras pārvaldes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Izveidot vienotu novada kultūras nozares pārvaldes sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Ogres novada kultūras nozares resursu analīze | Apzināti kultūras nozares cilvēku, finanšu un materiālie resursi |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.1.1.2. | Ogres novada kultūras nozares pārvaldes modeļa izstrāde | Izstrādāts vienots kultūras nozares pārvaldes modelis |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.1.1.3. | Ogres novada kultūras nozares attīstības plāna izstrāde | Izstrādāts Ogres novada kultūras attīstības plāns |  | 2012. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.1.1.4. | Kultūras komisijas izveide un tās nolikuma apstiprināšana | Nodrošināta kultūras komisijas pastāvīga darbība |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.1.2. uzdevums. Veikt sistemātisku kultūras nozares attīstības analīzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Gada pārskata par kultūras nozaru aktivitātēm sagatavošana | Ziņojums (pārskats) par kultūras nozares attīstību |  | 2011. | reizi gadā | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.1.3. uzdevums. Uzlabot visu kultūras procesā iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Vienotas pasākumu plānošanas sistēmas izstrāde un ieviešana | Sistemātiski sagatavots kultūras pasākumu plāns noteiktam laika periodam un nodrošināta tā publiska pieejamība |  | 2011. | reizi mēnesī | 0 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 1.1.3.2. | Vienotas kultūras informācijas apmaiņas sistēmas izstrāde un tā ieviešana | Nodrošināta visu pašvaldības kultūras institūciju pieeja vienotajai pašvaldības informācijas sistēmai |  | 2012. | 1 gads | 1 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sistemātiski iesaistīt kultūras darba speciālistus tālākizglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Kultūras darba speciālistu tālāizglītības plāna izstrāde no 2011. līdz 2013. gadam katrā nozarē | Saskaņā ar plānu veikta visu kultūras darba speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana |  | 2011. | pastāvīgi | 2 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.2.1.2. | Projekta „Kultūras darba speciālistu apmācība darbam ar IKT” izstrāde un ieviešana | Veikta 80 kultūras darba speciālistu apmācība pēc 72 stundu progrmmas |  | 2011. | 3 gadi | 2 100 |  |  |  | Kultūras darba koordinators, nozaru vadītāji |
| 1.2.2. uzdevums. Piesaistīt kvalificētus speciālistus amatiermākslas kolektīvu vadīšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Kultūras darba speciālistu amata aprakstu pārskatīšana | Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju kvalifikācijas atbilstība novadā noteiktajām prasībām |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras institūciju vadītāji |
| 1.2.2.2. | Vienota kultūras darba speciālistu darba samaksas nolikuma izstrāde un ieviešana | Ieviesta vienota kultūras darba speciālistu darba samaksas sistēma |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.2.2.3. | Nolikuma par atbalstu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju atbalstam izstrāde | Noteikta kārtība ceļa izdevumu daļējai kompensēšanai kolektīvu vadītājiem |  | 2012. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.2.3. uzdevums. Paaugstināt neakreditēto kultūras institūciju darbinieku profesionalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Neformālās izglītības programmas novadpētniecībā izstrāde un ieviešana | Izstrādāta neformālās izglītības programma novadpētniecībā un veikta 25 darbinieku apmācība |  | 2011. | 3 gadi | 1 000 |  |  |  | Ogres Vēstures un mākslas muzejs |
| 1.2.4. Atbalstīt pieredzes apmaiņas kultūrā pasākumu organizēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Pieredzes apmaiņas kultūrā pasākumu plānošana un organizēšana | Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi gadā kultūras nozarē |  | 2011. | pastāvīgi | 3 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.3. RV Kultūras informācijas sistēmas izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Izveidot novada kultūras institūciju datu bāzi un nodrošināt tās pieejamību ikvienam interesentam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Projekta „Ogres novada kultūras karte” izstrāde un ieviešana | Ogres novada mājas lapā izveidota sadaļa „Ogres novada kultūras karte” |  | 2011. | 2 gadi | 0 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 1.3.2. uzdevums. Iekļaut izglītības iestāžu bibliotēkas vienotā bibliotēku informācijas sistēmā (BIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Projekta „Ogres novada izglītības iestāžu bibliotēku iesaistīšana vienotā bibliotēku informācijas sistēmā” izstrāde un ieviešana | Izveidota publiski pieejama vienota novada bibliotēku informācijas sistēma |  | 2011. | 3 gadi | 8 840 |  |  |  | Ogres centrālā bibliotēka |
| 1.3.3. uzdevums. Nodrošināt sistemātisku un operatīvu informācijas par kultūras aktivitātēm pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Regulāra informācijas par kultūras aktivitātēm novadā apkopošana | Nodrošināta informācijas par kultūras pasākumiem pieejamība novada mājas lapā, laikrakstā „Ogrēnietis” u.c. |  | 2011. | reizi mēnesī | 0 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 1.3.4. uzdevums. Sistemātiski apkopot un papildināt esošo informāciju par kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem katrā teritoriālajā vienībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1. | Projekta „Ogres novada kultūras mantojuma un mūsdienu kultūras procesu digitalizācija” izstrāde un ieviešana | Uzsākta informācijas par kultūras mantojumu un mūsdienu kultūras procesiem digitalizācija |  | 2011. | 3 gadi | 1 500 |  |  |  | Kultūras darba koordinators, kultūras institūciju vadītāji |
| 1.4. RV Sadarbība ar citām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. uzdevums. Nodrošināt sistemātisku sadarbību kultūrā pašvaldības noslēgto līgumu ietvaros un paplašināt sadarbības partneru loku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Sadarbības līgumu noslēgšana ar citām pašvaldībām kopīgu kultūras aktivitāšu organizēšanā | Noslēgti līgumi ar citām pašvaldībām vai institūcijām par sadarbību kultūras jomā |  | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 1.4.1.2. | Ogres centrālās bibliotēkas kā reģionālās bibliotēkas funkciju veikšana | Sniegts metodiskais atbalsts Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu bibliotēkām |  | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  | 2 860 | Ogres centrālā bibliotēka |
| 1.4.2. Attīstīt sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu un valsts institūcijām kultūras jomā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Dalība Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas plānošanas reģiona un citu pašvaldības darbību regulējošu institūciju aktivitātēs | Nodrošināta pašvaldības interešu pārstāvniecība augstāka līmeņa kultūras politikas plānošanas institūcijās |  | 2011. | pastāvīgi | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 2. VTP Moderna kultūras institūciju infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Kultūras objektu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Uzlabot kultūras institūciju infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Ogres vēstures un mākslas muzeja būvniecības projekta ieviešana | Uzbūvēta jauna muzeja ēka |  | 2011. | 2 gadi | 158 965 | 900 798 |  |  | Ogres Vēstures un mākslas muzejs |
| 2.1.1.2. | Projekta “ Suntažos estrādei būt!” ieviešana | Rekonstruēta Suntažu estrāde |  | 2011. | 1 gads | 12 100 | 18 150 |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.1.1.3. | Taurupes estrādes rekonstrukcija | Rekonstruēta Taurupes estrāde |  | 2012. | 1gads | 2 250 | 12 750 |  |  | Taurupes pagasta pārvalde |
| 2.1.2. uzdevums. Paaugstināt kultūras objektu energoefektivitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. uzdevums. Atjaunot pašvaldības īpašumā un valdījumā esošos kultūras pieminekļus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | „Pieminekļa kritušajiem karavīriem" (valsts aizsardz. Nr. 4077) atjaunošana” projekta izstrāde un ieviešana | Atjaunots „Piemineklis kritušajiem karavīriem” Madlienas pagastā |  | 2011. | 2 gadi | 3 000 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2. RV Kultūras objektu inženiertehniskā stāvokļa uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. uzdevums. Sakārtot kultūras iestāžu inženiertehniskos tīklus un palīgtelpas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Suntažu kultūras nama foajē un pagrabtelpu renovācija | Renovētas Suntažu kultūras nama foajē un pagraba telpas |  | 2011. | 1 gads | 5 000 |  |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.2.2. uzdevums. Uzlabot kultūras iestāžu apmeklētāju drošību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Ugunsdzēsības un apsardzes drošības signalizācijas ierīkošana Madlienas kultūras namā | Pabeigta ugunsdzēsības un apsardzes drošības signalizācijas sistēmas uzstādīšana Madlienas kultūras namā atbilstoši normatīvo aktu prasībām |  | 2011. | 1 gads | 1 900 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.3. uzdevums. Uzlabot amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu un koncertdarbības vidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Madlienas kultūras nama rekonstrukcijas projekta ieviešana | Mūsdienu prasībām atbilstošs telpu remonts un tehniskais aprīkojums |  | 2011. | 2 gadi | 23 239 | 37 890 |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.3.2. | Suntažu kultūras nama skatuves un skatītāju zāles apgaismojuma un elektroinstalācijas renovācija | Nodrošināts kvalitatīvs telpu apgaismojums un paaugstināta elektrodrošība |  | 2012. | 1 gads | 15 000 |  |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 2.2.3.3. | Madlienas kultūras nama skatuves aprīkojuma un apgaismojumaa sistēmas renovācija | Nodrošināts kvalitatīvs skatuves apgaismojums un atjaunots skatuves aprīkojums |  | 2011. | 1 gads | 2 300 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.4. uzdevums. Nodrošināt pašvaldības kultūras objektu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Madlienas kultūras nama pieejamības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošināšana projekta ieviešana | Izveidota uzbrauktuve pie Madlienas kultūras nama |  | 2011. | 1 gads | 1 900 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 2.2.5. uzdevums. Uzlabot kultūras institūciju materiāli tehnisko bāzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1. | Skaņas pastiprināšanas iekārtu un mikrofonu iegāde tautas un kultūras namiem | Iegādāta kvalitatīva skaņas aparatūra Meņģeles tautas namam, Madlienas un Suntažu kultūras namiem |  | 2012. | 2 gadi | 20 000 |  |  |  | Meņģeles, Madlienas un Suntažu pagastu pārvaldes |
| 2.2.5.2. | Inventāra iegāde Krapes tautas namam | Iegādāts skatītāju zāles un garderobes aprīkojums Krapes tautas namam |  | 2011. | 1 gads | 7 000 |  |  |  | Krapes pagasta pārvalde |
| 2.2.6. uzdevums. Turpināt kultūras institūciju informatizāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1. | Apzināt situāciju pašvaldības kultūras institūciju nodrošinājuma ar IT apzināšana un priekšlikumu tā pilnveidošanai sagatavošana | Sagatavots plāns pakāpeniskai IT nomaiņai pašvaldības kultūras institūcijās |  | 2011. | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 2.2.7. uzdevums. Nodrošināt mobilās bibliotēkas pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1. | Mobilās bibliotēkas pakalpojuma nodrošināšana Ogres novadā | Iegādāts jauns bibliobuss un pilnveidots tā aprīkojums |  | 2013. | 1 gads | 12 000 | 68 000 |  |  | Ogres centrālā bibliotēka |
| 3. VTP Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Kvalitatīva amatiermāksla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. uzdevums. Veicināt visu paaudžu iesaistīšanos amatiermākslā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Jaunu amatiermākslas kolektīvu izveide novada kultūras un tautas namos | Nodrošināts atbalsts jaunu amatiermākslas kolektīvu darbības uzsākšanai | 2011. |  | pastāvīgi | 2 000 |  |  |  | Pagastu pārvaldes, Ogres novada kultūras centrs |
| 3.1.1.2. | Jaunu interešu klubu izveidošana pašvaldības kultūras institūcijās | Pašvaldības telpu un aprīkojuma nodrošinājums jaunu vietējo interešu klubu darbības nodrošināšanai | 2011. |  | pastāvīgi | 0 |  |  |  | Pagastu pārvaldes, Ogres novada kultūras centrs |
| 3.1.2. uzdevums. Paaugstināt amatiermākslas kolektīvu darba kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Amatiermākslas konkursu, atskaites pasākumu plānošana un organizēšana pamatdarbības nozarēs | Noorganizētas skates deju kolektīviem, koriem, vokālajiem ansambļiem un citiem kolektīviem | 2011. |  | reizi gadā | 4 000 gadā |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.1.2.2. | Novada mēroga kultūras pasākumu organizēšana pamatdarbības nozarēs | Pasākums „Ogres mūzikas svētki” | 2011. |  | reizi gadā | 30 000 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 3.1.2.3. |  | Pasākums „Sadancis” | 2011. |  | reizi gadā | 1 000 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 3.1.2.4. |  | Dziesmu svētki Suntažos | 2011. |  | reizi gadā | 1 000 |  |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 3.1.2.5. |  | Ķeipenes mākslinieku plenērs | 2011. |  | reizi gadā | 200 |  | 300 |  | Ķeipenes pagasta pārvalde |
| 3.1.2.6. |  | Pasākums „Ogres novada Grāmatu svētki” | 2011. |  | reizi gadā | 1 200 |  |  |  | Ogres centrālā bibliotēka |
| 3.2. RV Dziesmu un deju svētku procesa attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Organizēt Ogres novada amatiermākslas kolektīvu pasākumus, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Semināru, kopmēģinājumu un citu pasākumu plāna izstrāde | Nodrošināta amatiermākslas kolektīvu gatavība XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem | 2011. |  | pastāvīgi | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.2.1.2. | Sadarbība ar citām pašvaldībām kopīgu pasākumu organizēšanā |  | 2011. |  | pastāvīgi | 5 000 |  | 30 000 |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.2.2. uzdevums. Nodrošināt Dziesmu un deju svētku kolektīvu dalībniekus ar nepieciešamo inventāru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Tautas tērpu iegāde Suntažu kultūras nama amatiermākslas kolektīviem | Uzlabota amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 2 gadi | 7 000 |  |  |  | Suntažu pagasta pārvalde |
| 3.2.2.2. | Tautas tērpu iegāde Ogres novada kultūras centra amatiermākslas kolektīviem | Uzlabota amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 2 gadi | 10 000 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 3.2.2.3. | Tautas tērpu iegādeMadlienas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem | Uzlabota amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 2 gadi | 4 500 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 3.2.2.4. | Mūzikas instrumentu iegāde pūtēju orķestrim „Madliena” | Uzlabota pūtēju orķestra „Madliena” materiāli tehniskā bāze | 2011. |  | 2 gadi | 8 993 |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |
| 3.2.2.5. | Mūzikas instrumentu iegāde pūtēju orķestrim „Horizonts” | Uzlabota pūtēju orķestra „Horizonts” materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 2 gadi | 3 000 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs |
| 3.2.2.6. | Tautas tērpu iegāde Lauberes kultūras nama amatiermākslas kolektīviem | Uzlabota amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 2 gadi | 3 000 |  |  |  | Laubres pagasta pārvalde |
| 3.2.2.7. | Tautas tērpu iegāde Ķeipenes tautas nama senioru deju kolektīvam | Uzlabota amatiermākslas kolektīva materiāli tehniskā bāze | 2012. |  | 1 gads |  |  |  |  | Ķeipenes pagasta pārvalde |
| 3.2.3. uzdevums. Nodrošināt pašvaldības kultūras speciālistu iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku plānošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Pašvaldības pārstāvju deleģēšana Dziesmu un Deju svētku plānošanas darba grupās | Nodrošināta pašvaldības interešu pārstāvniecība Dziesmu un Deju svētku plānošanas un vadības procesā | 2011. |  | 3 gadi | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.3. RV Kultūras mantojuma un mūsdienu kultūras procesa pieejamība un popularizēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Izstrādāt unikālu novada atpazīstamību veicinošu kultūras pasākumu piedāvājumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Koncepcijas „Ogres novada unikālie kultūras pasākumi” izstrāde | Izstrādāti 2 - 3 Ogres novada atpazīstamību veicinošu pasākumu projekti | 2011. |  | 1 gads | 0 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.3.1.2. | Konkursa „Ogres novada zīmols” organizēšana | Apstiprināts Ogres novada zīmols un noteikta tā lietošanas kārtība | 2011. |  | 1 gads | 1 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.3.1.3. | Saistošo noteikumu par Ogres novada zīmola izmantošanu izdošana |  | 2012. |  | 1 gads | 0 |  |  |  | Ogres novada dome |
| 3.3.2. uzdevums. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu dalību starptautiskos pasākumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Nolikuma par pašvaldības atbalstu amatiermākslas kolektīvu dalībai starptautiskajos pasākumos izstrāde un atbalsta sniegšana kolektīviem | Finansiāli atbalstīta 3 amatiermākslas kolektīvu dalība starptautiskajos pasākumos | 2011. |  | 3 gadi | 10 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 3.3.3. uzdevums. Popularizēt vietējo mākslinieku un mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sasniegumus plašam sabiedrības lokam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. | Kultūras pasākumu ar vietējo mākslinieku un mūzikas un mākslas skolu audzēkņu piedalīšanos plānošana un organizēšana | Noorganizēts viens pasākums gadā katrā teritoriālajā vienībā ar vietējo mākslinieku vai novada mūzikas un mākslas skolu audzēkņu piedalīšanos | 2011. |  | pastāvīgi | 2 000 |  |  |  | Ogres novada kultūras centrs, pagastu pārvaldes, iestāžu vadītāji |
| 3.3.4. uzdevums. Veicināt profesionālās mākslas pieejamību novadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1. | Profesionālu kolektīvu un mākslinieku koncertdarbības plānošana un organizēšana novada kultūras institūcijās | Noorganizēti pasākumi ar profesionālu kolektīvu vai mākslinieku piedalīšanos par pašvaldības budžeta līdzekļiem | 2011. |  | pastāvīgi | 10 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators, pagastu pārvaldes |
| 3.3.5. Iekļaut kultūrvēsturisko mantojumu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1. | Kultūrvēsturisko vērtību aktualizācija tūrisma un kultūras projektu ietvaros | Izstrādāts un iekļauts tūrisma piedāvājumā vismaz viens kultūrtūrisma maršruts novada pašvaldības teritorijā; kultūras pasākumu programmās mērķtiecīgi izmantotas un interpretētas novada kultūrvēsturiskās vērtības | 2012. |  | pastāvīgi | 2500 |  |  |  | Ogres Vēstures un mākslas muzejs |
| 4. VTP Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Iedzīvotāju līdzdalības kultūras aktivitātēs paaugstināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. uzdevums. Organizēt ikgadēju kultūras projektu konkursu vietējo kultūras aktivitāšu stiprināšanai un jaunu, alternatīvu iniciatīvu atbalstam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Pašvaldības kultūras projektu konkursa nolikuma izstrāde un projektu konkursa organizēšana | Ieviesti vietējas nozīmes kultūras projekti | 2011. |  | 3 gadi | 3000 gadā |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 4.1.2. uzdevums. Atbalstīt formālo un neformālo iedzīvotāju grupu kultūras tradicionālās aktivitātes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Vietējas nozīmes tradicionālo pasākumu atbalsta programmas izstrāde | Saglabātas vietējās kultūras aktivitātes novada teritoriālajās vienībās | 2011. |  |  | 10 000 gadā |  |  |  | Kultūras darba koordinators, pagastu pārvaldes |
| 4.1.3. uzdevums. Veicināt brīvprātīgo iesaistīšanos vietējas nozīmes pasākumu organizēšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | Kultūras pasākuma Ogres novada sabiedriski aktīvākajiem iedzīvotājiem noorganizēšana | Kultūras pasākums novada aktīvāko iedzīvotāju, uzņēmēju formālo un neformālo organizāciju dalībniekiem | 2011. |  | 1 reizi gadā | 3 000 |  |  |  | Kultūras darba koordinators |
| 4.1.4. uzdevums. Atbalstīt visu paaudžu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūrizglītības procesā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1. | Kultūrizglītības programmu izstrāde un ieviešana | Dažādu kultūrizglītības programmu piedāvājums novada kultūras institūcijās | 2011. |  | 3 gadi | 1 000 gadā |  |  |  | Kultūras darba koordinators, pagastu pārvaldes |

| 1.6. RĪCĪBAS PLĀNS 2. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - VESELĪGA UN SOCIĀLI ATBALSTĪTA SABIEDRĪBA – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezultāti |  |  |  |  |  | Plānotais laika posms |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads |  |  |  |  |  |  |  | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums |  | Pašvaldības budžets |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ES un citu ārējo fondu finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cits finansējuma avots |  | Atbildīgais |  |  |  |  |  |
| 1. VTP Optimāla sociālās un veselības aizsardzības pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.RV Sociālā darba organizācijas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. uzdevums. Nodrošināt efektīvu pašvaldības sociālo institūciju savstarpējo sadarbību un koordināciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Vienota sociālā dienesta izveide | Izveidots vienots Sociālais dienests |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 gads | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociālo lietu komiteja |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Vienotas sociālo institūciju dokumentu aprites un informācijas apmaiņas sistēmas izstrāde un ieviešana | Ieviesta vienota dokumentu aprites un informācijas apmaiņas sistēma |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 gads | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Kvalitātes vadības ieviešana sociālā darba pārvaldē | Ieviesta kvalitātes vadības sistēma |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1gads | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Starpdisciplināras komandas sociālās un medicīniskās palīdzības jautājumu risināšanā izveide pašvaldībā | Izveidota profesionāla starpinstitucionāla speciālistu komanda |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1gads | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.1.2. uzdevums. Uzlabot pabalstu piešķiršanas sistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Kritēriju izstrāde sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai | Ieviesta vienota pabalstu piešķiršanas sistēma |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1gads | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.1.3. uzdevums. Uzlabot informācijas par sociālo palīdzību un aizsardzību pieejamību iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Informācijas apmaiņas ar iedzīvotājiem sistēmas izveide | Ieviests bezmaksas informatīvais tālrunis; izveidota sadaļa pašvaldības mājas lapā |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.2. RV Nodrošinājums ar augstas kvalifikācijas speciālistiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. uzdevums. Sistemātiski paaugstināt sociālo institūciju darbinieku kvalifikāciju un profesionalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Izglītojoši informatīvu pasākumu organizēšana izglītības un citās institūcijās | Noorganizēti 14 izglītojoši informatīvi pasākumi novada skolās un 3 iestādēs |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Sociālo institūciju darbinieku apmācību plānu izstrāde | Izstrādāts pašvaldības sociālo institūciju darbinieku apmācības plāns |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | reizi gadā | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Regulāru profesionālo apmācību organizēšana darbiniekiem | Pieaug profesionalitāte un darba kvalitāte 30 - 35 sociālā darba speciālistiem Ogres novadā |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  |  | reizi gadā | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 1.2.2. uzdevums. Iesaistīt pašvaldības speciālistus novada un citu institūciju organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Darbinieku apmācība darbam ar informācijas sistēmām |  | 15 darbinieki sertificēti darbam ar SOPA programmu; visi SD darbinieki prot strādāt ar nepieciešamajām programmām |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | reizi gadā |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |
| 1.2.2.2. | Speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumi sociālā darba institūcijās Latvijā un sadraudzības pašvaldībās |  | Ik gadus pieredzes apmaiņas pasākumos piedalījušies 20 sociālā darba speciālisti |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | 3 gadi |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |
| 1.3. RV Sadarbība ar citām institūcijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. uzdevums. Sadarboties ar citām pašvaldībām, institūcijām sociālo un medicīniskās palīdzības jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Kopīgu projektu izstrāde un problēmu risināšana ar kaimiņu pašvaldībām un citām ieinteresētajām iestādēm |  | Noslēgti līgumi starp pašvaldības sociālajām un veselības aizsardzības iestādēm un citām institūcijām par pakalpojumu sniegšanu. Izstrādāti kopīgi projekti |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attīstības nodaļa, Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. uzdevums. Iesaistīties valsts sociālās un veselības aizsardzības politikas izstrādē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | Pašvaldības pārstāvju deleģēšana dalībai Latvijas pašvaldību sociālās aprūpes un veselības aizsardzības institūciju pasākumos |  | Pašvaldības interešu pārstāvniecība normatīvo aktu izstrādes procesā |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Infrastruktūras uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Nodrošināt sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanai nepieciešamos materiāli tehniskos līdzekļus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Datortehnikas un program matūras iegāde, vienota iekšējā tīkla izveide |  | Nodrošināta IT un vienota tīkla pieejamība visiem darbiniekiem sociālajās institūcijās |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  | 3 gadi |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Specializētā autotransporta iegāde aprūpes pakalpojumu mājās pieejamības nodrošināšanai |  | Nodrošināta pakalpojumu pieejamība klientu dzīves vietā; iegādāti 3 specializētie transporta līdzekļi |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |
| 2.1.1.3. | Vispārējā tipa pansionāta „Madliena” materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde |  | Uzlabota ilgstošās aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pieejamība; iegādāts aprīkojums rehabilitācijai un tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  | Rotary klubs- 25000 USD |  |  |  | Pansionāts „Madliena” |  |  |  |
| 2.1.1.4. | Elektroniskās ierīces uzstādīšana klientu reģistrācijai sociālās palīdzības daļā. |  | Uzlabota datu apstrādes, dokumentēšanas, arhivēšanas kvalitāte. Uzstādīta elektroniskā klientu reģistrācijas ierīce Ogres sociālajā dienestā |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |
| 2.1.2. uzdevums. Pielāgot sociālo dienestu un pakalpojumu sniegšanas telpas klientu un darbinieku vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Vides pieejamības nodrošināšana sociālajos dienestos un sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās |  | Sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas pieejamas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkotas zvana pogas, uzbrauktuve, sanitārais mezgls)- veikti 9 uzlabojumi |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  | 2 gadi |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. | Darbinieku kabinetu un klientu uzgaidāmo telpu iekārtošana atbilstoši sociālā darba principiem un MK noteikumiem. |  | Iekārtotas sociālo dienestu un struktūrvienību telpas (kabineti, koridori, nodarbību telpas, uzlabota skaņas izolācija, klientu lietu uzglabāšanas skapji) - veikti 10 uzlabojumi |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  | 2 gadi |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 2.1.3. uzdevums. Paaugstināt veselības aprūpes un pašvaldības sociālo institūciju energoefektivitāti un uzlabot infrastruktūru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Saules paneļu uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai pansionātā „Madliena” |  | Uzstādīta karstā ūdens sagatavošanas sistēma |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansionāts „Madliena” |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. | Sociālās dzīvojamās mājas „Doktorāts” Madlienā rekonstrukcija |  | Uzlabota sociālās mājas energoefektivitāte |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  | 2 gadi |  |  | 12 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Madlienas pagasta pārvalde |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | Sociālo dzīvokļu izveide |  | Izveidoti 2 sociālie dzīvokļi Mazozolu un Lauberes pagastos |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 3. VTP Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Sociālo pakalpojumu pilnveide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. uzdevums. Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Bērnu rehabilitācijas kabineta darba uzlabošana un telpu renovācija |  | Iegādāts rehabilitācijai nepieciešamais inventārs, aparatūra, iekārtota spēļu istaba |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Brīvprātīgo jauniešu - vienaudžu izglītotāju sagatavošana darbībai JVC un Ogres novada skolās |  | Sagatavoti 6 vienaudži - izglītotāji |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jaunatnes veselības centrs |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. | Atbalsta un pašpalīdzības grupu izveide |  | Izveidotas 2 atbalsta grupas un 2 pašpalīdzības grupas (ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm, jaunajiem vecākiem) |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. | Atkarību profilakses kabineta pilnveide un pakalpojumu attīstība atkarīgām personām |  | Pilnveidots atkarību profilakses kabinets, piesaistīts ielu darbinieks un medicīnas māsa |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. | Nodarbību telpu ierīkošana un speciālistu piesaiste dienas centrā „Saime” |  | Piesaistīti speciālisti- psihologs, psihoterapeits, iekārtoti darba kabineti, atpūtas, relaksācijas telpas, telpas datornodarbībām un trenažieru zāle |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dienas centrs „Saime” |  |  |  |  |
| 3.1.2. uzdevums. Attīstīt nometņu darbību sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Nometņu organizēšana sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem |  | Nometņu piedāvājums 200 bērniem un jauniešiem ik gadus |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  | pastāvīgi |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |
| 3.1.3. uzdevums. Veicināt audžuģimeņu veidošanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Informatīvi un izglītojoši pasākumi audžuģimenēm |  | Audžuģimeņu skaita palielināšanās, sabiedrības informētības pieaugums par audžuģimenēm kā ārpusģimenes institūciju |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  | reizi gadā |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres bāriņtiesa |  |  |
| 3.2. RV Jaunu alternatīvo pakalpojumu ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. uzdevums. Uzlabot sociālā riska grupu dzīves kvalitāti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Dienas centru izveide veciem ļaudīm Taurupē, Ogrē |  | Izveidoti dienas centri Taurupē un Ogrē |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  |  |  |  |  | 1 gads. |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |
| 3.2.1.2. | Dienas aprūpes centra izveide Madlienā |  | Izveidots dienas aprūpes centrs veciem ļaudīm un personām ar funkcionāliem traucējumiem Madlienā |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  | 1 gads. |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pansionāts „Madliena” |  |  |
| 3.2.1.3. | Bērnu alternatīva ilgstošas sociālās aprūpes modeļa izstrāde |  | Izstrādāta bērnu ilgstošās aprūpes koncepcija |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |
| 3.2.1.4. | Dienas centra izveide cilvēkiem ar psihiskajām saslimšanām |  | Izveidots dienas centrs Ogrē un piesaistīti nepieciešamie speciālisti |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  |  | 1 gads. |  |  |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dienas centrs „Saime” |  |  |
| 3.2.1.5. | Motivācijas/sociālās korekcijas programmu izstrāde sociālā riska grupām |  | Izstrādātas 2 - 3 programmas |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  |  |  |  | 2 gadi. |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |  |
| 3.2.1.6. | Specializēto darbnīcu izveide cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem |  | Izveidotas specializētās darbnīcas Ogrē, piesaistīti nepieciešamie speciālisti |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dienas centrs „Saime” |  |  |
| 3.2.2. uzdevums. Izveidot jaunus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Mobilo brigāžu izveide |  |  | Izveidotas 2 mobilās brigādes, piesaistīti nepieciešamie speciālisti |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | 3 gadi |  |  |  |  | 10 000 gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dienas centrs „Saime” |  |  |
| 3.2.2.2. | Grupu dzīvokļu izveide Ogres novadā |  |  | Ar pakalpojumu nodrošinātas 10 personas |  |  |  |  |  |  | 2013. |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dienas centrs „Saime” |  |  |
| 3.2.2.3. | Atelpas brīža pakalpojuma izveide Krīzes centrā |  |  | Ieviests pakalpojums, iegādāts nepieciešamais aprīkojums |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krīzes centrs „Laipas” |  |  |
| 3.2.3. uzdevums. Attīstīt sociālo palīdzību, kas vērsta uz pašaprūpes paaugstināšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Grupu mājas ar naturālo saimniecību lauku teritorijā un Pusceļa mājas izveides projekta izstrāde |  |  | Izstrādāts projekts Grupu mājas un Pusceļa mājas izveidei |  |  |  |  |  |  |  | 2012. |  |  |  |  | 1 gads |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |  |
| 3.3. RV Veselības aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. uzdevums. Paplašināt primārās veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību lauku teritoijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. | Atbalsta pasākumi primārās veselības pakalpojumu izveidei un nodrošināšanai |  |  |  | Visos pagastos pieejami primārās veselības aprūpes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  |  | 3 gadi |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociālo lietu komiteja |  |
| 3.3.2. uzdevums. Nodrošināt diennakts neatliekamo un stacionāro medicīnisko palīdzību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. | Ogres rajona slimnīcas izveide par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma sniedzēju |  |  |  |  | Nodrošināta diennakts neatliekamā medicīniskā palīdzība |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  | 3 gadi |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIA „Ogres rajona slimnīca” |  |
| 3.3.3. uzdevums. Attīstīt sekundāro ambulatoro pakalpojumu pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. | Mobilās veselības aprūpes pakalpojuma brigādes izveide ar veselības speciālistiem ar attiecīgu aprīkojumu |  |  |  |  | Izveidota sociālās un veselības aprūpes mobīlā brigāde. Iedzīvotājiem ir pieejami sociālās un veselības aprūpes pakalpojumi |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  | pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIA „Ogres rajona slimnīca” |  |
| 3.3.3.2. | Dienas stacionāra izveide |  |  |  |  | Nodrošināta dienas stacionāra pieejamība novada iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  | pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIA „Ogres rajona slimnīca” |  |
| 3.3.4. uzdevums. Atbalstīt aptieku izveidi lauku teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1. | Atbalsta pasākumi aptieku izveidei lauku teritorijā |  |  |  |  | Pašvaldības īpašumā esošo telpu piedāvājums aptieku izveidei pagastu teritorijā |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  |  | 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociālo lietu komiteja |
| 3.3.5. Attīstīt privātos medicīnas pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1. | Atbalsta pasākumi privāto medicīnas pakalpojumu ieviešanai pagastos |  |  |  |  |  | Privāto medicīnas pakalpojumu skaita pieaugums lauku teritorijā |  |  |  |  |  |  |  | 2012. |  | 2013. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sociālo lietu komiteja |
| 4. VTP Sabiedrības līdzdalība sociālajā un veselības aizsardzībā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. RV Iedzīvotāju iesaistīšana sociālo problēmu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. uzdevums. Veicināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanos sociālo problēmu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Atbalsta pasākumi NVO veidošanai un darbībai |  |  |  |  |  | Izstrādāts atbalsta pasākumu plāns un finansiāli atbalstītas formālās un neformālās iedzīvotāju grupas |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  | pastāvīgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ogres novada sociālais dienests |
| 4.1.2. uzdevums. Atbalstīt veselīga dzīves veida popularizējošu pasākumu organizēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Sabiedrības veselības speciālista iesaistīšanās iedzīvotāju informēšanas pasākumos |  |  |  |  |  | Sabiedrības veselības speciālista 3 noorganizēti pasākumi novadā par veselības aizsardzības jautājumiem |  |  |  |  |  |  |  | 2011. |  | reizi gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 500 |  |  |  |  |  |  | Sociālo lietu komiteja |

| 1.7. RĪCĪBAS PLĀNS 2. ILGTERMIŅA PRIORITĀTES - ATBILDĪGA DABAS APSAIMNIEKOŠANA – SASNIEGŠANAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Projekta nosaukums/aktivitāte | Projekta/aktivitātes plānotie darbības rezutāti | Plānotais laika posms |  | Finanšu instruments un indikatīvā summa |  |  |  |
|  |  |  | Projekta/aktivitātes uzsākšanas gads | Projekta/aktivitātes realizācijas ilgums | Pašvaldības budžets | ES un citu ārējo fondu finansējums | Cits finansējuma avots | Atbildīgais |
| 1. VTP Vides vadības sistēmas ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. RV Vides un ainavas pārvaldības sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veikt rīcību kopumu, kas nepieciešams Vides vadības sistēmas (EMAS) sertifikāta iegūšanai, kādā no pašvaldības iestādēm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Izpēte par iespējām EMAS sistēmas izveidošanai kādā no Ogres novada pašvaldības iestādēm veikšana | Veikta izpēte par iespējām EMAS sistēmas izveidošanā, kādā no iestādēm | 2011. | 1 gads | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 1.1.1.2. | Pilotprojekta EMAS sertifikāta iegūšanai ieviešana | Iegūts viens EMAS sertifikāts | 2012. | 2gadi | 1 000 |  |  | Izpilddirektors |
| 1.1.2. Veikt novada ainavu inventarizāciju un izstrādāt ainavu kopšanas, uzturēšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas noteikumus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Ainavu kopšanas un apzaļumošanas noteikumu izstrāde | Izdoti pašvaldības saistošie noteikumi par ainavu kopšanu un apzaļumošanu | 2012. | 1 gads | 0 |  |  | Būvvalde, Komunālā nodaļa |
| 1.1.3. Veikt pētījumu par Ogres novada kūrortzonu noteikšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Pētījuma par Ogres novada kūrortzonu noteikšanu veikšana | Kūrortzonas statusa noteikšana atsevišķām novada teritorijām | 2013 | 1 gads | 500 |  |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 2. VTP Preventatīvie pasākumi vides risku samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. RV Vides risku vadība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. uzdevums. Samazināt bīstamo kravu iespējamā piesārņojuma riska līmeni apdzīvotās vietās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Civilās aizsardzības plāna sadaļas par bīstamo kravu transportēšanu ar autotransportu ap pilsētu izstrāde | Samazinājies bīstamo autokravu iespējamā piesārņojuma riska līmenis | 2013. | 2 gadi | 0 |  |  | Pašvaldības policija |
| 2.1.1.2. | Rīcības plāna par savlaicīgu iedzīvotāju informēšanu par bīstamo vielu noplūdi no dzelzceļa kravām izstrāde | Sadarbībā ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” izstrādāts rīcības plāns dzelzceļa avārijas seku novēršanai pašvaldības teritorijā un iedzīvotāju informēšanai | 2013. | 2 gadi | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 2.2. RV Vides kvalitatātes izvērtēšana un plānošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. uzdevums. Samazināt trokšņa līmeni un uzlabot gaisa kvalitāti Ogres pilsētā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Ogres pilsētas gaisa kvalitātes monitoringa, izmantojot bioindikācijas metodi uzsākšana | Uzsākts vides stāvokļa monitorings | 2012. | 1 reizi | 600 |  |  | Komunālā nodaļa |
| 2.2.1.2. | Ceļu satiksmes radītā trokšņa novērtējuma uz autoceļa A6 un dzelzceļa Ogres pilsētas teritorijā veikšana | Veikts ceļu satiksmes radītā trokšņa novērtējums uz autoceļa A6 un dzelzceļa Ogres pilsētā un Ciemupē | 2013. | 2 gadi | 0 |  | 3000 „Latvijas Dzelzceļš”, 3000 „Latvijas Valsts ceļi” | Būvvalde |
| 2.2.2. uzdevums. Izstrādāt plānu CO2 emisijas samazināšanai, veikt pašvaldības ēku termoauditus un sagatavot tehnisko dokumentāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Plāna CO2 emisijas samazināšanai izstrāde | Izstrādāts plāns CO2 emisijas samazināšanai | 2012. | 1 gads | 750 | 4250 |  | Attīstības nodaļa |
| 2.2.2.2. | Tehniskās dokumentācijas pašvaldības ēku un būvju energoefektivitātes paaugstināšanai sagatavošana | Sagatavota tehniskā dokumentācija pašvaldības ēku projektu ieviešanai saskaņā ar plānu CO2 emisijas samazināšanai | 2013. | 1 gads | 62 100 | 352 750 |  | Attīstības nodaļa |
| 3. VTP Dabas daudzveidības saglabāšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. RV Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Iespēju robežās īstenot Dabas aizsardzības plānos (DAP) ietvertos pasākumus, kuros kā atbildīgā institūcija ir norādīta pašvaldība |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | ĪADT infrastruktūras izveide saskaņā ar Dabas aizsardzības plāniem | Izveidota dabas objektu infrastruktūra, kas novērš augsnes eroziju, samazina piesārņojumu un organizē apmeklētāju plūsmas | 2011. | pastāvīgi | 4 000 | 12 000 |  | Komunālā nodaļa, Būvvalde, Attīstības nodaļa |
| 3.1.2. uzdevums. Sadarbībā ar citām institūcijām vienoties par ĪADT apsaimniekošanas organizāciju/- as izveidi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Sarunu procedūras ar atbildīgajām valsts institūcijām par pašvaldības teritorijā esošo ĪADT apsaimniekošanas un uzraudzības sistēmas izveidi | Izveidotas ĪADT apsaimniekošanas organizācija/as | 2011. | 2 gadi | 0 |  |  | Izpilddirektors |
| 3.1.3. Piedalīties informācijas par dabas pieminekļiem un dabas objektiem izplatīšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Informācijas par NATURA 2000 teritoriju sagatavošana un tās izvietošana dabā | Uzstādītas 50 informatīvās norādes un 7 informatīvie stendi pie Natura 2000 objektiem | 2012. | 3 gadi | 1 250 | 3750 |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 3.1.3.2. | Izgatavot informatīvos materiālus par novada dabas pieminekļiem un rekreācijas teritorijām | Izstrādāta informatīvā novada karte par dabas pieminekļiem un aktīvās atpūtas un ekotūrisma ceļvedis | 2012. | 2 gadi | 500 | 1500 |  | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra |
| 4. VTP Attīstīta vides komunikācija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. RV Sabiedrības līdzdalība vides attīstībā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. uzdevums. Izstrādāt un īstenot uzņēmumu un iestāžu informēšanas plānu, lai popularizētu Vides vadības sistēmas (EMAS) sertifikāta vai principu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti un aktivitātes no 2011. līdz 2013. netiek plānotas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. uzdevums. Izstrādāt un ieviest vides komunikācijas plānu (sabiedrības izglītošana un informēšana par vides jautājumiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Vides komunikācijas plāna izstrāde | Izstrādāts 3 gadu plāns, ieviestas paredzētās aktivitātes | 2011. | pastāvīgi |  | 1 000 |  | Attīstības nodaļa un Sabiedrisko attiecību nodaļa |
| 4.1.2.2. | Konkursa par sakoptāko īpašumu novadā un videi draudzīgu saimniekošanu (gan pilsētā, gan pagastos) organizēšana | Izstrādāts konkursa nolikums un noorganizēts viens konkurss gadā | 2011. | pastāvīgi | katru gadu 500 |  |  | Izpilddirektors |
| 4.1.2.3. | Izglītojošu pasākumu par vides jautājumiem organizēšana | Noorganizēti divi izglītojošie pasākumi gadā | 2012. | pastāvīgi | katru gadu 600 |  |  | Komunālā nodaļa |

2. RĪCĪBAS PLĀNA KOPSAVILKUMS

2.1. ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI

PLĀNOTIE PROJEKTU FINANŠU LĪDZEKĻI 2011. – 2013. GADAM

| Ilgtermiņa prioritātes | Projektu kopējais budžets 2011. – 2013.gadam, LVL |
| --- | --- |
| 1. ilgtermiņa prioritāte – efektīva un moderna pārvalde | 393 100,00 |
| 2. ilgtermiņa prioritāte – daudzveidīga un inovatīva ekonomika | 2 780 900,00 |
| 3. ilgtermiņa prioritāte – vidi saudzējoša infrastruktūra | 14 655 450,00 |
| 4. ilgtermiņa prioritāte – konkurētspējīga izglītība un sports | 9 325 944,00 |
| 5. ilgtermiņa prioritāte – kvalitatīva un pieejama kultūrvide | 1 514 235,00 |
| 6. ilgtermiņa prioritāte – veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība | 1 362 450,00 |
| 7. ilgtermiņa prioritāte – atbildīga dabas apsaimniekošana | 454 650,00 |
| Kopā: | 30 486 729,00 |

2.2. ILGTERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAI IZVIRZĪTO PROJEKTU, AKTIVITĀŠU SKAITS 2011. – 2013.GADAM SADALĪJUMĀ PA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTĒM (VTP)

1.ilgtermiņa prioritāte – efektīva un moderna pārvalde:

| 1. VTP Optimāla pārvalde | 19 |
| --- | --- |
| 2. VTP E - pārvalde | 9 |
| 3. VTP Sabiedrības līdzdalība pārvaldes procesos | 7 |

2.ilgtermiņa prioritāte – daudzveidīga un inovatīva ekonomika:

| 1. VTP Uzņēmējdarbību atbalstoša pašvaldība | 24 |
| --- | --- |
| 2. VTP Ekonomisku attīstību veicinoša infrastruktūra | 6 |
| 3. VTP Atbalsts ražošanas un pakalpojumu attīstībai | 18 |
| 4. VTP Par novada ekonomiku informēta sabiedrība | 2 |

3. ilgtermiņa prioritāte – vidi saudzējoša infrastruktūra:

| 1. VTP Efektīva infrastruktūras pārvalde | 19 |
| --- | --- |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra | 67 |
| 3. VTP Sabiedrības iesaistīšana infrastruktūras attīstībā | 3 |

4 ilgtermiņa prioritāte – konkurētspējīga izglītība un sports:

| 1. VTP Racionāla izglītības procesa pārvalde | 44 |
| --- | --- |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības un sporta infrastruktūra | 39 |
| 3. VTP Izglītības un sporta pakalpojumu pieejamība un attīstība | 27 |
| 4. VTP Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā | 11 |

5 ilgtermiņa prioritāte – kvalitatīva un pieejama kultūrvide:

| 1. VTP Efektīva kultūras procesa pārvalde | 21 |
| --- | --- |
| 2. VTP Moderna kultūras institūciju infrastruktūra | 14 |
| 3. VTP Kultūras mantojuma saglabāšana un mūsdienu kultūras procesu attīstība | 21 |
| 4. VTP Sabiedrības iesaistīšana kultūrvides veidošanā | 4 |

6 ilgtermiņa prioritāte – veselīga un sociāli atbalstīta sabiedrība:

| 1. VTP Optimāla sociālās un veselības aizsardzības pārvalde | 13 |
| --- | --- |
| 2. VTP Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra | 9 |
| 3. VTP Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība | 23 |
| 4. VTP Sabiedrības līdzdalība sociālajā un veselības aizsardzībā | 2 |

7 ilgtermiņa prioritāte – atbildīga dabas apsaimniekošana:

| 1. VTP Vides vadības sistēmas ieviešana | 4 |
| --- | --- |
| 2. VTP Preventīvie pasākumi vides risku samazināšanai un vides kvalitātes uzlabošanai | 6 |
| 3. VTP Dabas daudzveidības saglabāšana | 4 |
| 4. VTP Attīstīta vides komunikācija | 3 |