Apstiprināta

ar Ogres novada pašvaldības

domes  2012.gada 27.septembra

sēdes lēmumu (protokols Nr.9; 5.§)

Ogres novada pašvaldības aģentūras „Rosme”

vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģija

2012.-2015. gadam

2012.gads

SATURS

# Ievads	3

1. Darbu un finanšu plānošanas organizācija	4

1.1. Plānošanas stratēģijas izstrāde	4

1.2. Plānošanas ieviešana	4

2. Mājoklis	5

3. Siltumapgāde	6

4.Ūdensapgāde	7

5.Notekūdeņu pārvade un attīrīšana                                                         8

6. Pārraudzība un atskaitīšanās kārtība                 	9

Nobeigums	9

IEVADS

PAGASTA RAKSTUROJUMS

Suntaži ir  pagasts pašā Latvijas viducī.  Suntažu platība 160,2 kv.km., tajā dzīvo 2105 iedzīvotāji.

Pagasts atrodas Ērgļu un Ķeguma - Siguldas lielceļu krustojumā ceļa rādītājs norāda Rīga- 44 km, Ērgļi 48 km, Sigulda 24 km, Ķegums 24 km.

Izdevīga ģeogrāfiskā novietojuma dēļ pagasta saimniecība allaž bijusi rosīga.

Mazās Juglas auglīgā ieleja jau izsenis ir bijusi apdzīvota, pagasta teritorijā atrodas vairāki pilskalni un senvietas.

Apskates vērti ir ne tikai Eiropas kultūras mantojuma sarakstā iekļauties objekti - pils ēka, muižas apbūve, Ķoderu pilskalns, bet arī baznīcas, kapsētas, Kastrānes pilskalns, Annas kalns, Eņģelīšu birzs, pieminekļi pasaules kara un komunistiskās terora upuriem, muzejs "Vecmazmiķeļos".

Suntažu pagastā komunālos pakalpojumus nodrošina pašvaldības aģentūra "Rosme", kas  apgādā ar ūdeni un savāc kanalizācijas ūdeņus no 14 uzņēmumiem, četrām iestādēm, 18 daudzdzīvokļu mājām un 49 individuālās mājām. Pašvaldības aģentūra "Rosme" nodrošina centralizēto siltumapgādi desmit daudzdzīvokļu mājām, divām skolām, ambulancei un Suntažu pagasta pārvaldei.

AĢENTŪRAS RAKSTUROJUMS

Ogres novada pašvaldības aģentūra „Rosme” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ir Ogres novada domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.47/2010 (protokols Nr.14) izveidota pašvaldības iestāde.

Aģentūra ir Suntažu pagasta pašvaldības aģentūras "Rosme" saistību, pienākumu un tiesību pārņēmēja.

Aģentūras izveidošanas mērķis ir īstenot Ogres novada domes politiku siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un nekustāmā īpašuma apsaimniekošanā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu šo pakalpojumu saņemšanā Ogres novada Suntažu pagastā .

Aģentūra veic šādas Ogres novada domes uzdotās funkcijas:

- Pilda Suntažu pagasta pašvaldības aģentūras "Rosme" noslēgtos pašvaldības nekustamo īpašumu un kustamās mantas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus;

- Pārvalda Aģentūras valdījumā nodotās Ogres novada pašvaldības  esošo Suntažu pagasta administratīvajā teritorijā esošo nekustamos īpašumus: daudzdzīvokļu ēkas un tām funkcionāli saistītās ēkas(būves), nedzīvojamās ēkas)telpas), tām piesaistītos zemes gabalus, kā arī atsevišķus dzīvokļu īpašumus, organizējot šo īpašumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- Pārvalda, uztur, ekspluatē un remontē komunālās saimniecības objektus;

- Organizē komunālās saimniecības objektu celtniecību;

- Apsaimnieko lietus kanalizāciju, uztur to tehniskā kārtībā, nodrošina ekspluatācijas un remonta darbus;

- Pārvalda aģentūras valdījumā nodotās esošās centralizētas  siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, t.sk. Tīklus, ar tiem funkcionāli saistītās ēkas(būves): katlu mājas, sūknētavas, attīrīšanas iekārtas un tām piesaistītos zemes gabalus, organizējot to apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- Organizē komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana Suntažu pagasta iedzīvotājiem un Suntažu pagastā esošajām juridiskajām personām;

- Organizē Ogres novada pašvaldībai piederošo Suntažu pagastā atrodošos nedzīvojamo ēku(telpu) izmantošanu un veic to uzskaiti; pārvalda, uztur, ekspluatē un remontē dzīvojamo fondu, novērš dzīvojamā fonda iekšējo tīklu avārijas;

- Vada un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos ūdenssaimniecības attīstības projektus;

- DARBU UN FINANŠU PLĀNOŠANAS ORGANIZĀCIJA

  - 1.1. PLĀNOŠANAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Šī ir aģentūras darbības stratēģijas pirmā redakcija. Konkrētās aktivitātes iekļautas saskaņā ar  Ogres novada attīstības programmu.

Izstrādājot nepieciešamo plānošanas stratēģiju, ir ņemti vērā šādi nosacījumi:

- jebkuriem plāniem jābalstās tikai uz apstiprinātiem tarifiem;

- ir jābūt pietiekoši ilgam laika periodam, lai organizētu iepirkuma procedūras un savlaicīgi noslēgtu būvdarbu līgumus.

1.2. PLĀNOŠANAS IEVIEŠANA

Plānošanas sistēmas ieviešanai ir virkne priekšrocību:

- aģentūras budžets pilnībā tiek balstīts jau uz pieņemtiem tarifiem;

- savlaicīgi var tikt organizētas iepirkuma procedūras un līgumu slēgšana;

- ir paredzēta iespēja gada beigās veikt nepieciešamos grozījumus budžetā.

2.  MĀJOKLIS

Mājokļu apsaimniekošanā ir aktuālas šādas aktivitātes:

- Nepieciešams aktivizēt darbu ar iedzīvotājiem, lai pārliecinātu izmantot ES līdzfinansējumu ēkas siltināšanai un kapitālremontam, tai skaitā, stāvvadu, sildķermeņu, jumta un logu nomaiņai.

Ilgtermiņa rīcības plāns mājokļu apsaimniekošanas jomā:

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitāte | Projekta/ aktivitātes plānotie darbības rezultāti | Plānotais laika posms | Finansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informācijas par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā pašvaldības mājas lapās ievietošana | Regulāri ievietot publiski pieejamu informāciju par aktuāliem jautājumiem infrastruktūras un mājokļu apsaimniekošanā laikrakstā „Suntažnieks”, | Pastāvīgi | 0 |

| Nr. p.k. | Projekta nosaukums/ aktivitāte | Projekta/ aktivitātes plānotie darbības rezultāti | Plānotais laika posms | Finansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Informācijas pieejamības paplašināšana par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas iespējamajiem risinājumiem | Publiski pieejama informācija par energoefektivitāti pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv un laikrakstā „Suntažnieks” | Pastāvīgi | 0 |

3. SILTUMAPGĀDE

Suntažu pagastā darbojas divas katlu mājas - ciemata katlu māja, kur apkurei izmanto šķeldu un Suntažu internātskolas katlu māja, kur apkurei izmanto malku. Ciemata katlu māja apkurina Suntaži vidusskolu, pagastmāju, ambulanci un 7(septiņas) daudzdzīvokļu mājas, bet Suntažu internātskolas katlu māja apkurina Suntaži internātskolu un 3(trīs) daudzdzīvokļu mājas.

Laika posmā no 2012. – 2015.gadam plānots rekonstruēt ciemata katlu māju, uzstādot jaudīgāku šķeldas apkures katlu un uzbūvēt siltumtrasi līdz Suntažu sanatorijas internātskolai.

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Mērķis | Periods | Finansējums LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes tīklu un armatūru nomaiņa uz mājām "Rīti", "Pīlādži" un "Bangas" | Siltumapgādes drošības uzlabošana, zudumu samazināšana | 2013.gads | 12 000 |

| 2. | Siltumtrases izbūve no ciemata katlu mājas uz Suntažu internātskolu | Optimizēt siltumapgādes sistēmu pagastā, izmantojot vienu ciemata katlu māju un pārtraucot internātskolas katlu mājas darbību | 2013./2014. gads | 260 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Rekonstruēt ciemata katlu māju, nomainot apkures katlu |  | 2013/2014. gads | 30 000 |
| 4. | Šķeldas uzglabāšanas novietnes projektēšana un izbūve |  | 2015.gads | 20 000 |

4. ŪDENSAPGĀDE

Suntažu pagasta ūdenssaimniecībā galvenās aktivitātes ir saistītas ar ERAF fonda finansējuma apgūšanu, projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā realizēšanas laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un samazinātu iespējamo avāriju risku:

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Mērķis | Periods | Finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 patērētāju ūdensapgādes pieslēguma sistēmas izstrāde un izbūve Suntažos | Kvalitatīvas ūdens piegādes nodrošināšana | 2012.gads | ERAF finansējums, pašvaldība 39855.00 LVL |
| 2. | Ūdens apstrādes stacijas un jaunas ūdensvada trases izbūve 1800m garumā | Nepārtrauktas ūdens apgādes nodrošinājums | 2012.gads | ERAF finansējums, pašvaldība 136090.46 LVL |
| 3. | Viena jauna ūdens ieguves urbuma izbūve | Nepārtrauktas ūdens apgādes nodrošinājums ilgstošā laika periodā | 2012.gads | ERAF finansējums, pašvaldība 45250.00 LVL |

5. NOTEKŪDEŅU PĀRVADE UN ATTĪRĪŠANA

Notekūdeņu pārvades un attīrīšanas uzlabošanai galvenie darbi ir saistīti ar ERAF līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Suntažu pagasta Suntažu ciemā". Projekta gaitā 2012. gadā paredzēts rekonstruēt kanalizācijas tīklus 769 metru garumā, izbūvēt jaunu kanalizācijas kolektoru 254 metru garumā, kā arī rekonstruēt divas kanalizācijas sūkņu stacijas.  Nākamajos trijos gados ir jāpaveic šādi galvenie uzdevumi:

| Nr. p.k. | Aktivitāte | Mērķis | Periods | Finansējums LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1000 m Suntažu ciemā | ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana | 2012.gads | ERAF finansējums, pašvaldība 177260.00 LVL |
| 2. | Attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas tīklu izbūve Juglas ciemā | ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana | 2012.gads | Pašvaldība 49770 |
| 3. | Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ķieģeļcepļa ciemā izbūve | # ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana | 2013.gads | Pašvaldība 50 000 |
| 4. | Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Upespils ciemā izbūve | # ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana | 2014.gads | Pašvaldība 50 000 |
| 5. | Jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Cielavkalnā izbūve | # ES normatīviem atbilstoša notekūdeņu attīrīšana | 2015.gads | Pašvaldība 50 000 |

6.Pārraudzība un atskaitīšanās kārtība

Par stratēģiskā plāna izpildi atbild P/A „ Rosme” direktors. Vidēja termiņa plāna un gada darba plāna izpildes gaita tiek izvērtēta divas reizes gadā darbinieku pilnsapulcē.

Atskaites par darba plāna izpildes gaitu jāiesniedz pašvaldības novada domē vienu reizi kalendārajā gadā līdz tekošā gada 1. martam, par iepriekšējo gadu.

NOBEIGUMS

Būtiski attīstības projekti ir realizējami tikai ar  pašvaldības atbalstu. Līdz šim šī sadarbība ir vērtējama kā ļoti laba un jācer, ka arī turpmākajos gados tā būs tikpat veiksmīga.

Aģentūras „Rosme” direktors                    					         V.Ancāns