OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.3 | 2022. gada 24. februārī |
| --- | --- | --- |

68.

Par grozījumiem līgumam Nr. 5-2.1/2020-218 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”

2017. gada 16. jūnijā Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā īstenošanu un finansējumu”.

Balstoties uz pieņemto lēmumu un projekta pieteikumu 2018. gada 26. janvārī Ogres novada pašvaldība noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru vienošanos par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/008 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” (turpmāk – ES finansējuma vienošanās).

Saskaņā ar “Likums par pašvaldībām” 15. panta 4. daļu pašvaldības pienākums ir: “…gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)”.

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punkts paredz, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

ES finansējuma vienošanās ietvaros līdz šim jau realizētas vairākas aktivitātes, tai skaitā, Ogres 1. vidusskolā veikti mācību kabinetu remonti un pārbūve, mācību kabinetu aprīkojuma piegāde, esošo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, LED apgaismojuma izbūve vidusskolas sporta zālē, digitālo mācību līdzekļu iegāde, kā arī izbūvēts un aprīkots āra sporta stadions.

Kā viena no ES finansējuma vienošanās iekļautajām un finansiāli visietilpīgākajām aktivitātēm ir jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība. Jaunais ēku komplekss paredzēts Ogres pilsētas teritorijā, G.Astras ielā 1. Jaunās ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas šobrīd ir būvniecības stadijā.

Saskaņā ar 2020. gada 16.aprīlī noslēgto Līgumu Nr. 5-2.1/2020-218 (turpmāk – Līgums), un tā grozījumiem šobrīd kopējās izmaksas Ogres Valsts ģimnāzijas un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras ēku kompleksa projektēšanai, autoruzraudzībai un būvniecībai ir 27 664 055 EUR. Līguma parakstīšanai Ogres novada pašvaldības dome deva savu deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam (2020. gada 16. aprīļa lēmums “Par deleģējumu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam parakstīt līgumu un vienošanos Nr. 1 iepirkumam Nr. ONP 2019/68 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”).

Publiskie būvdarbu līgumi, neskatoties uz to, ka viena līgumslēdzējpuse ir pasūtītājs publisko iepirkumu likumu izpratnē, pēc savas dabas ir privāttiesiskie līgumi un tie tiek noslēgti atbilstoši līgumu brīvības principam. Saskaņā ar PIL 61. panta trešās daļas 3. punktu būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. Līguma 3.6. punkts nosaka, ka “Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/ vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā līguma darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms līguma spēkā stāšanās, ja par tiem Pasūtītājs un/ vai Būvuzņēmējs zināja līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņiem, vai jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma cenu.”

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 1. punkts paredz, ka pašvaldībai jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāku finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Ņemot vērā faktisko ekonomisko situāciju un Covid-19 krīzes radītās sekas ekonomikas jomā, pastāv augsts risks, ka iestājoties Līguma 3.6. punktā minētajiem apstākļiem, pašvaldībai var tikt radīti būtiski zaudējumi. Lai novērstu Līguma 3.6. punktā minētās normas nepilnību un izpildītu likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktā noteikto, ir nepieciešams veikt grozījumus, precizējot līguma 3.6. punkta nosacījumus.

Ņemot vērā minēto, noklausoties Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces D.Bārbales informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu un  15.panta pirmās daļas 4. punktu,

balsojot: ar 17 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Linards Liberts, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Valentīns Špēlis), "Pret" – 1 (Toms Āboltiņš), "Atturas" – 2 (Edgars Gribusts, Jānis Lūsis),

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Atļaut Ogres novada pašvaldībai slēgt vienošanos pie līguma Nr. 5-2.1/2020-218 “Skolas un sporta ēkas būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” saskaņā ar šī lēmuma pielikumu un pēc saskaņojuma saņemšanas no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras.

- Pilnvarot Ogres novada domes pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Ogres novada pašvaldības vārdā parakstīt šī lēmuma 1. punktā minēto vienošanos un ar to saistītos dokumentus.

- Noteikt, ka izmaksas, kas izriet no šī lēmuma 1. punktā minētās vienošanās noslēgšanas un veicamas Ogres novada pašvaldībai, tiek segtas no Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļiem “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vai, ja tas ir iespējams, veicot aizņēmumu Valsts kasē.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)