OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.3 | 2022.gada 24.februārī |
| --- | --- | --- |

61.

Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē” ekspertīzei

Ogres novada pašvaldība 2021. gada 29. jūlijā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “ZGT” par būvprojekta “Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē” izstrādi un autoruzraudzību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorāciju būvju būvnoteikumi” būvprojektam ir jāveic būvprojekta ekspertīze, jo projektējamais objekts ir 3. kategorijas būve. Saskaņā ar līguma laika grafiku būvprojekta ekspertīze ir jāuzsāk ne vēlāk kā 2022. gada 16. martā un sākotnējā ekspertīze ir jāveic četru kalendāro nedēļu laikā.

Ogres novada pašvaldības izveidota iepirkuma komisija 2022. gada 2. februārī izsludināja iepirkumu “Ekspertīze būvprojektam “Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē”” saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu. Plānotas izmaksas būvprojekta ekspertīzei ir 20 000,00 EUR (ar PVN).

2022. gada 21. februārī tika saņemts piedāvājums no SIA “Firma L4” iepirkumam “Ekspertīze būvprojektam “Ogres vārti – Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē”” par kopējo summu 40 000 EUR (bez PVN). Piedāvājuma izmaksas pārsniedz plānotas būvprojekta ekspertīzes izmaksas. Izmaksu palielinājums varētu būt saistīts ar to, ka Latvija ir tikai daži sertificēti speciālisti, kuri var veikt  hidrobūvju būvprojektu ekspertīzi, kā arī ar šo speciālistu noslodzi šajā laikā.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir nepieciešamība pēc papildu finanšu līdzekļiem būvprojekta “Ogres vārti - Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē” ekspertīzei 28 400,00 EUR (ar PVN).

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 7. panta  otro daļu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu,

balsojot: ar 17 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš, Linards Liberts, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Valentīns Špēlis), "Pret" – 4 (Edgars Gribusts, Jānis Lūsis, Mariss Martinsons, Toms Āboltiņš), "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Piešķirt būvprojekta “Ogres vārti - Daugavas krasta aizsargbūve Rīgas ielā 45, Ogrē” ekspertīzei  papildus finansējumu 28 400,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) apmērā no Ogres novada pašvaldības budžeta 2022. gadam „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)