OGRES  NOVADA  PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001

tālrunis 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS

| Ogrē, Brīvības ielā 33 | ## Nr.3 | 2022.gada 24.februārī |
| --- | --- | --- |

62.

# Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 24.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu”

# Ogres novada pašvaldības dome 2019.gada 24.janvāra sēdē pieņēma lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” (turpmāk – projekts) īstenošanu un finansējumu” (protokols Nr.1, 15.§), kura 2.punktā ir noteikts, ka projekta apstiprināšanas gadījumā Ogres novada pašvaldība apņemas nodrošināt finansējumu 4 089 047,00 euro  (četri miljoni astoņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit septiņi eiro un 0 centi) apmērā, kas sastāv no Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 1 065 551,30 euro  (viens miljons sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit viens eiro un 30 centi) apmērā, projekta iesniedzēja nacionālā publiskā finansējuma attiecināmo izmaksu segšanai 2 980 495,70 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci eiro un 70 centi) apmērā, kā arī projekta neattiecināmo izmaksu segšanai 43 000,00 euro  (četrdesmit trīs tūkstoši eiro un 00 centi)” apmērā.

Grozījumi lēmumā pamatojami ar to, ka publiskā iepirkuma rezultātā par Suntažu ielas 2, Ogrē esošās ēkas pārbūvi un jaunbūves būvniecību izmaksas ir lielākas nekā projektā paredzētas līdz ar to ir nepieciešams palielināt projekta budžetu un neattiecināmo izmaksu apjomu. Kopējās projekta budžeta izmaksas sastāda 4 233 256,78 euro (četri miljoni divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro un 78 centi), no tiem neattiecināmās izmaksas ir 217 999,78 euro (divi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 78 centi). Papildus ir nepieciešams aktualizēt projekta finanšu plānā esošās izmaiņas, kas veiktas projekta grozījumu rezultātā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

balsojot: ar 20 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Dace Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dzirkstīte Žindiga, Edgars Gribusts, Egils Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Iklāvs, Jānis Kaijaks, Jānis Lūsis, Jānis Siliņš, Linards Liberts, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Toms Āboltiņš, Valentīns Špēlis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:

- Izdarīt Ogres novada pašvaldības 2019. gada 24.janvāra lēmumā (protokols Nr.1, 15. §) “Par Ogres novada pašvaldības projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā” īstenošanu un finansējumu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

  - aizstāt lēmuma 2. punkta skaitļus, vārdus un simbolus “4 089 047,00 euro  (četri miljoni astoņdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit septiņi eiro un 00 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “4 233 256,78 euro (četri miljoni divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro un 78 centi)”.

  - aizstāt lēmuma 2.1.apakšpunktā skaitļus, vārdus un simbolus “1 065 551,30 euro  (viens miljons sešdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit viens eiro un 30 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “1 732 647,36 euro  (viens miljons septiņi simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi eiro un 36 centi)”.

  - aizstāt lēmuma 2.2.apakšpunktā skaitļus, vārdus un simbolus “2 980495,70 euro  (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci eiro un 70 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “2 282 609,64 euro  (divi miljoni divi simti astoņdesmit divi tūkstoši seši simti deviņi eiro un 64 centi)”;

  - aizstāt lēmuma 2.3.apakšpunktā skaitļus, vārdus un simbolus “43 000,00 euro  (četrdesmit trīs tūkstoši eiro un 00 centi)” ar skaitļiem, vārdiem un simboliem “217 999,78 euro (divi simti septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 78 centi)”.

- Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Kancelejai nodrošināt Lēmuma aktuālo redakciju.

- Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.

(Sēdes vadītāja,

domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)